Пояснительная записка с обоснованием причин расторжения государственного контракта от 19.11.2024. № 0851200000624007731

Между государственным казенным учреждением Новосибирской области «Организатор перевозок», именуемым в дальнейшем «Заказчик» и Индивидуальный предприниматель ШМУНК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, именуемом в дальнейшем «Подрядчик» заключен государственный контракт от 19.11.2024. № 0851200000624007731 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 103

«Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула)» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 - 03).

По условиям контракта срок выполнения работ с 01.12.2024 по 30.06.2025 г.

Цена контракта 12 548 684,79 (двенадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 79 копеек), в том числе:

1 этап с 01.12.2024 по 14.02.2025 на сумму 1 834 949,19 руб.

2 этап с 01.01.2025по 13.05.2025 на сумму 5 327 271,84 руб.

3 этап с 01.04.2025 по 06.08.2025 на сумм 5 386 463,76 руб.

В соответствии с актами выполненных работ Подрядчик выполнил работы на сумму 12 256 013,69 (двенадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч тринадцать рублей 69 копеек), Заказчик принял и оплатил работы на сумму 12 256 013,69 (двенадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч тринадцать рублей 69 копеек).

При этом, причинами невыполнения предусмотренного государственным контрактом объема работ являются факты не осуществления Подрядчиком выхода на линию вышеуказанного маршрута для осуществления работ по контракту, согласно расписанию, а также в случае если Подрядчиком не соблюдается путь следования по маршруту, установленный контрактом, рейсы, на которых совершено указанное нарушение, учету при определении фактического объема выполненных работ по Контракту не подлежат. Кроме этого, в связи с невыполнением предусмотренного контрактом объема работ, к подрядчику применены штрафные санкции, предусмотренные контрактом.

В связи с тем, что сумма принятых и оплаченных Заказчиком работ меньше установленной цены контракта, что обусловлено невыполнением Подрядчиком предусмотренного контрактом объема работ, по вышеуказанным причинам, в целях уточнения бюджетного обязательства по данному государственному контракту от 19.11.2024. № 0851200000624007731 необходимо расторгнуть по соглашению сторон в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 с установлением цены контракта, исходя из фактически выполненных и принятых работ.

И. о. начальника учреждения	Штылева Е. А.