Пояснительная записка с обоснованием причин расторжения государственного контракта от 19.11.2024. № 0851200000624007732

Между государственным казенным учреждением Новосибирской области «Организатор перевозок», именуемым в дальнейшем «Заказчик» и Индивидуальный предприниматель ШМУНК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, именуемом в дальнейшем «Подрядчик» заключен государственный контракт от 19.11.2024. № 0851200000624007732 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 105

«М. «Заельцовская» - п. Красный Яр» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 - 05), № 106 «М. «Заельцовская» - п. Сосновка» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 -06).

По условиям контракта срок выполнения работ с 01.12.2024 по 30.06.2025 г.

Цена контракта 18 427 846,08 (восемнадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 08 копеек), в том числе:

1 этап с 01.12.2024 по 14.02.2025 на сумму 2 694 637,87 руб.

2 этап с 01.01.2025по 13.05.2025 на сумму 7 823 142,20 руб.

3 этап с 01.04.2025 по 06.08.2025 на сумм 7 910 066,01 руб.

В соответствии с актами выполненных работ Подрядчик выполнил работы на сумму 18 239 211,95 (восемнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч двести одиннадцать рублей 95 копеек), Заказчик принял и оплатил работы на сумму 18 239 211,95 (восемнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч двести одиннадцать рублей 95 копеек).

При этом, причинами невыполнения предусмотренного государственным контрактом объема работ являются факты не осуществления Подрядчиком выхода на линию вышеуказанного маршрута для осуществления работ по контракту, согласно расписанию, а также в случае если Подрядчиком не соблюдается путь следования по маршруту, установленный контрактом, рейсы, на которых совершено указанное нарушение, учету при определении фактического объема выполненных работ по Контракту не подлежат. Кроме этого, в связи с невыполнением предусмотренного контрактом объема работ, к подрядчику применены штрафные санкции, предусмотренные контрактом.

В связи с тем, что сумма принятых и оплаченных Заказчиком работ меньше установленной цены контракта, что обусловлено невыполнением Подрядчиком предусмотренного контрактом объема работ, по вышеуказанным причинам, в целях уточнения бюджетного обязательства по данному государственному контракту от 19.11.2024. № 0851200000624007732 необходимо расторгнуть по соглашению сторон в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г с установлением

цены контракта, исходя из фактически выполненных и принятых работ. И.о.начальника учреждения	Штылева Е.А.