Пояснительная записка с обоснованием причин расторжения государственного контракта от 19.11.2024г. № 0851200000624007675

Между государственным казенным учреждением Новосибирской области «Организатор перевозок», именуемым в дальнейшем «Заказчик» и ООО "АППЕТИТ", именуемом в дальнейшем «Подрядчик» заключен государственный контракт от 19.11.2024г. № 0851200000624007675 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 189

«Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 - 32), № 189л «п. Ленинский - М.«Гагаринская»» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 - 34), № 289 «ул. Французский квартал (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина» (регистрационный номер маршрута 54 - МП - 01 - 58).

По условиям контракта срок выполнения работ с 01.12.2024 по 30.06.2025 г.

Цена контракта 25 063 414,51 (двадцать пять миллионов шестьдесят три тысячи четыреста четырнадцать рублей 51 копейка), в том числе:

1 этап с 01.12.2024 по 14.02.2025 на сумму 3 664 933,25руб.

2 этап с 01.01.2025 по 13.05.2025 на сумму 10 640 128,80руб.

3 этап с 01.04.2025 по 06.08.2025 на сумм 10 758 352,46руб.

В соответствии с актами выполненных работ Подрядчик выполнил работы на сумму 24 813 416,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек), Заказчик принял и оплатил работы на сумму 24 813 416,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

При этом, причинами невыполнения предусмотренного государственным контрактом объема работ являются факты не осуществления Подрядчиком выхода на линию вышеуказанного маршрута для осуществления работ по контракту, согласно расписанию, а также в случае если Подрядчиком не соблюдается путь следования по маршруту, установленный контрактом, рейсы, на которых совершено указанное нарушение, учету при определении фактического объема выполненных работ по Контракту не подлежат. Кроме этого, в связи с невыполнением предусмотренного контрактом объема работ, к подрядчику применены штрафные санкции, предусмотренные контрактом.

В связи с тем, что сумма принятых и оплаченных Заказчиком работ меньше установленной цены контракта, что обусловлено невыполнением Подрядчиком предусмотренного контрактом объема работ, по вышеуказанным причинам, в целях уточнения бюджетного обязательства по данному государственному контракту от 19.11.2024г. № 0851200000624007675 необходимо расторгнуть по соглашению сторон в

соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г с установлением цены контракта, исходя из фактически выполненных и принятых работ.

И.о.начальника учреждения	Штылева Е.А.