6. Сроки выполнения работ по Контракту

6.1. Срок выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ – дата заключения Контракта;

Окончание выполнения работ – 01.11.2015 г.;

Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией):                08.11.2015 г.

6.2. Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком выполнения этапов работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

7.2. Дата подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

Мостовое сооружение							5 (пять) лет;

Земляное полотно								4 (четыре) года;

Дорожная одежда: цементобетон			            		4 (четыре) года;

Барьерное ограждение (металлическое)				            4 (четыре) года;

Сигнальные столбики							2 (два) года;

Дорожные знаки								2 (два) года;

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.5. Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

7.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.