Пояснительная записка

ГКУ НСО «УКС» направляет обращение о согласовании расторжения Государственного контракта № 2013.185762 от 05.11.2013г. на «Выполнение подрядных работ по устройству системы обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения объекта «Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии  по ул. Н-Данченко в г. Новосибирск»», заключенного на сумму 14 184 731,00 рублей.

Между Сторонами Государственного контракта принято согласованное решение о расторжении Государственного контракта ввиду отсутствия взаимной задолженности (соглашение о расторжении прилагается) и на основании п. 10.2 Государственного контракта.
          Сумма расторжения 93,22 тыс. руб. образовалась за счет удешевления монтируемого оборудования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2013.185762

на выполнение подрядных работ по устройству системы обеспечения

безаварийной работы систем теплоснабжения объекта:

«Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии

по ул. Н-Данченко в г. Новосибирск».

г. Новосибирск                                                                                                 «05» ноября 2013 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

и.о. директора Шишкиной Раисы Александровны, действующей на основании приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 07.10.2013 г. № 81-к, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» (ОАО ПМСП Электрон), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _ Генерального директора Кармачева Валерия Николаевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «20» октября 2013 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по устройству системы обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения объекта: «Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул. Н-Данченко в г. Новосибирск» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязан выполнять подрядные работы по Объекту в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0351200003813000086 и составляет: 14 184 731 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:

на 2013 год – 14 184 731,00 руб.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены настоящего контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

2.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего контракта: не установлено.

3. Управление Контрактом

3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта.

3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.

3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.

3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.

4. Сроки выполнения работ по Контракту.

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:

4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта;

4.1.2. Срок выполнения работ – не позднее 30 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Объемы работ по Контракту:

5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

5.2. Сдача-приемка работ

5.2.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе).

5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

5.3. Порядок приемки скрытых работ:

5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику:

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту

6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск № 3 декабрь 2012г. с поправками в соответствии с письмом  МСиЖКХ № 5701-05/22 от 23.12.2012г. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом;

6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работ обеспечены. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта.

6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- предусмотрен аванс в размере 30% от цены Контракта. Аванс выплачивается на основании предоставленного Подрядчиком счета, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем предоставления счета.

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.

# 6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

6.8. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 млн. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. При этом порядок исполнения обязательств по Контракту может быть изменен по соглашению Сторон.

7. Обязательства Сторон по Контракту

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.

7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.

7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.

Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

7.1.7. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации.

7.1.8. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.

7.1.9. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.

7.1.10. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7.1.11. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

7.1.12. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).

7.1.13. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.

7.1.14. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.

7.1.15. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

7.1.16. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.

7.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

7.1.18. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

7.1.19. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

7.1.20. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

7.1.21. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков.

7.1.22. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

7.1.23. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

7.1.24. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

7.1.25. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

7.1.26. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.1.27. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

7.1.28. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора.

7.1.29. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора.

7.1.30. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и теплоснабжения, прочего технологического оборудования, предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.) эти системы для освидетельствования (освидетельствование производится за счет Подрядчика). Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на теплоснабжение, Разрешение СУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию всех теплоэнергетических установок Федерального центра нейрохирургии, с Актами осмотра, и передать их Заказчику.

7.1.31. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и теплоснабжения, прочего технологического оборудования, предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.) эти системы для освидетельствования (освидетельствование производится за счет Подрядчика). Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на теплоснабжение, Разрешение СУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию всех теплоэнергетических установок Федерального центра нейрохирургии, с Актами осмотра, и передать их Заказчику.

7.1.32. Незамедлительно письменно предупредить (уведомить) Заказчика о наступлении обстоятельств, влияющих на невозможность выполнить работы в срок и до получения от него указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

7.1.33. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами, изменение способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

7.1.34. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

-  отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать своевременной приемки надлежащим образом выполненных работ.

7.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ  в рамках настоящего Контракта.

7.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

7.3. Заказчик обязуется:

7.3.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

7.3.2. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.

7.3.3. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

7.3.4. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3.5. При наличии оснований направить Подрядчику претензию с требованием оплатить, пени, предусмотренные Контрактом.

7.3.6. При неоплате Подрядчиком пени в течение срока для оплаты пени, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

7.3.7. Направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта при наличии оснований.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.4.2. Проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации.

7.4.3. Проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте.

7.4.4. Проверять последовательность выполнения работ.

7.4.5. Принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.

7.4.6. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения.

7.4.7. Направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту.

7.4.8. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний.

7.4.9. Проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию.

7.4.10.  Производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту.

7.4.11. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

7.4.12.  Производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон

  - Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

  - Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

  - За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

- за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

- за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;

- за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2, КС-3 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом, Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

  - B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.

  - Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 4 255 419,30 рублей, что составляет 30% от начальной максимальной цены Контракта, в форме банковской гарантии.

  - Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата штрафных санкций за неисполнение условий Контракта.

  - Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику в размере неисполненных обязательств.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Государственному заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

8.15. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

8.16. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Государственный заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта (п. 8.12 Контракта).

8.17. Обеспечение по настоящему контракту сохраняет свою силу при внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика по настоящему контракту.

8.18. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия:

а) Указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);

б) Срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства.

в) Согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;

г) Согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Генерального подрядчика и Государственного заказчика по государственному контракту;

д) Обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:

  - выполнение Генеральным подрядчиком  объемов выполнения работ,

  - соблюдения Генеральным подрядчиком  сроков выполнения работ,

  - соблюдения качества выполнения работ Генеральным подрядчиком,

  - обязательства по возврату Генеральным подрядчиком  авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком  своих обязательств по Контракту;

е) Срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;

ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования Государственного заказчика;

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несёт Подрядчик (Исполнитель).

8.20. В случае продления срока выполнения работ Подрядчик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

- Условия и порядок расторжения Контракта

10.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством

Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

10.2.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

10.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

10.2.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;

10.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии

или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);

10.2.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или

наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.2.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.8. уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему

Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон;

10.2.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

следующих случаях:

10.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

10.3.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

10.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.3.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.

10.3.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии

или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).

10.3.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или

наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.3.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов,

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов,

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одног

о рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.10.3. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документации об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21 Платежные реквизиты: УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» л/с 240020071, л/с 02512052350) р/сч 40201810200000100045 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области ИНН/КПП 5406509800/540601001 БИК 045004001 И.о. директора ГКУ НСО «УКС» ________________Р.А. Шишкина м.п._________________ |  |  |  | Подрядчик: Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, 72 Телефон: (383) 276-13-31 Платежные реквизиты: ИНН/КПП 5410108649/541001001 р/с 40702810307000000008; ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» в г. Новосибирск; к/сч 30101810300000000705; БИК 045003705 ОГРН 1025403904020 Генеральный директор ОАО ПМСП «Электрон» ________________ В.Н. Кармачев м.п._________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ 2013.185762

от «05» ноября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству системы обеспечения

безаварийной работы систем теплоснабжения объекта:

«Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии

по ул. Н-Данченко в г. Новосибирск».

| № п.п. | Перечень основных требований | Состав задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общие требования |  |  |
| 1.1. | Основание для строительства | Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 17.12.2013 № 284 (в редакции от 05 июля 2013 г. № 359 – ОЗ) |
| 1.2. | Заказчик | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»). |
| 1.3. | Источник финансирования | Бюджет Новосибирской области 2013 года |
| 1.4. | Район и место строительства | Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии (далее ФЦНХ) г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Немировича-Данченко, 132/2 |
| 1.5. | Вид строительства | Новое |
| 1.6. | Рабочая документация и нормативно-технические документы по монтажу оборудования и инженерных сетей | 1.Рабочая документация выполнена ООО «СтройИнвестМонтаж» в 2013 году, шифр СИМ.16.2013-ИОС5.1-ТМ, СИМ.16.2013-АТМ, СИМ.16.2013-ИОС5.3.2-ЭС, СИМ.16.20135.3.1-ЭМ 2.Технические условия по электроснабжению ОАО «РЭС» №РЭлС-04-17/62833 от 05.07.2011г; 3.Технические условия по теплоснабжению НГТЭ №252в от 13.12.12г, ГБУЗ НСО «ГНОКБ» № 964 от 05.04.08г; |
| 1.7. | Существующее положение | Теплоснабжение ФЦНХ осуществляется от ЦТП ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница». ФЦНХ находится в конце теплотрассы, осуществляющей теплоснабжение двенадцати лечебных и административных корпусов областной больницы. Вследствие разбалансированности систем теплоснабжения корпусов областной больницы, на ИТП ФЦНХ поступает теплоноситель с параметрами ниже проектных, что приводит к сбоям в работе систем приточной вентиляции и радиаторного отопления. |
| 1.8. | Срок выполнения работ | Начало выполнения – с момента заключения контракта Срок выполнения работ – 30 календарных дней |
| 2. Основные требования к выполнению работ и поставке оборудования |  |  |
| 2.1. | Основные требования к выполнению работ | Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требованиям ПСД, СНиП и техническим регламентам |
| 2.2. | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Требования к качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по настоящему контракту указаны в приложении № 1 к техническому заданию. Обязательно наличие сертификатов качества, применяемых материалов, соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам. |
| 2.3. | Требования к организации работ | Выполнять в соответствие требованиями рабочей документации |
| 2.4. | Требования к соблюдению мер безопасности | Выполнять в соответствие требованиям рабочей документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2 Подрядчик несет ответственность за: -технику безопасности и охрану труда своих работников, -противопожарную безопасность, -случайно поврежденный во время производства работ объект. |
| 2.5. | Порядок контроля и приемки работ | 1.Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком. 2.После окончания выполнения работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов, включая: -сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудование, если это предусмотрено действующим законодательством, -акты на скрытые работы, -исполнительные схемы всех инженерных сетей, -протоколы испытаний и опробований всего технологического оборудования. |
| 2.6. | Пуско-наладочные работы, и испытание всех требуемых параметров | Проводить все пуско-наладочные работы, испытания и исследования всех требуемых параметров согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам |
| 3.Монтаж технологического оборудования и электрических сетей |  |  |
| 3.1. | Состав монтируемого оборудования и инженерных сетей | I.Монтаж котельного оборудования и индивидуально теплового пункта (ИТП) Выполнить: 1.Демонтаж котла и электрощита в помещении ИТП. 2.Монтаж электрических водогрейных котлов в помещении электрокотельной и электрощитов к ним. 3.Монтаж трубопроводов к котлам и от них в помещении электрокотельной. 4.Монтаж оборудования точек подключения и трубопроводов от них к котлам в помещении ИТП. 5.Монтаж теплообменника горячего водоснабжения (ГВС) (летняя схема) и монтаж трубопроводов и оборудования подачи теплоносителя к теплообменнику и от него. 6.Монтаж перемычек на трубопроводах системы теплопотребления в помещении ИТП. 7.Монтаж подпиточных линий (летняя схема) систем отопления в помещении ИТП. 8.Монтаж дренажных трубопроводов в помещении электрокотельной. 9.Монтаж тепловой изоляции трубопроводов и оборудования. II. Наружные электрические сети 1.Выполнить монтаж необходимого количества распределительных щитов в ТП9-492. Места установки согласовать с эксплуатирующей организацией. 2.Проложить необходимое количество КЛ от РУ 0,4кВ ТП9-492 до ВРУ электрокотельной. Трассу согласовать с эксплуатирующей организацией. 3.Произвести подключение контрольных кабелей к приборам учета электроэнергии для снятия максимальных пороговых значений электрического тока. 4.Проложить необходимое количество контрольных кабелей системы аварийного отключения электрокотлов от ТП9-492 до ВРУ электрокотельной. III. Внутренние инженерные сети и технологическое оборудование котельной 1.Произвести монтаж систем внутреннего электроснабжения с установкой собственных вводных устройств, монтаж силового и осветительного оборудования котельной. 2.Произвести монтаж и подключение устройств аварийного отключения электрокотлов. 3. Закончить монтаж котельного и сетевого контуров. IV.Автоматика 1.Произвести монтаж средств автоматики в электрокотельной и в ИТП. 2.Выполнить программирование устройств автоматики. 3.Произвести монтаж систем диспетчеризации в электрокотельной и в ИТП. 4.Произвести отладку программного обеспечения систем приточной вентиляции. V.Пусконаладочные работы (комплексное опробование) 1.Выполнить наладку систем автоматики в электрокотельной и в ИТП. 2.Произвести Пуско-наладочные работы на оборудовании электрокотельной и ИТП. 3.Произвести комплексную наладку систем теплоснабжения Федерального центра нейрохирургии и корпусов ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». 4.Оформить совместно с ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» и ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» акт о проведении комплексной наладки систем теплоснабжения. |
| 3.2. | Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы по монтажу оборудования и инженерных сетей | 1.Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…в Российской Федерации; 3.Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 4.«Правила технической эксплуатации тепловых электроустановок»; 5.«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»; 6.«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03» и др. |
| 4.Требования к общестроительным работам и благоустройству |  |  |
| 4.1. | Требования к общестроительным работам | 1.Согласовать с эксплуатирующей организацией место размещения электрокотельной. 2.Выполнить вынос существующих инженерных коммуникаций. |
| 4.2. | Требования к благоустройству | Восстановить нарушенное благоустройство, озеленение и покрытие автодорог, |
| 5.Требования к подрядной организации |  |  |
| 5.1. | Требования к разрешительной документации | 1.Получить разрешения СУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию теплоэнергетической установки Федерального центра нейрохирургии. 2.Получить положительное заключение ИГСН по НСО о соответствии объекта проекту и техническим регламентам. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Сети 0,4 Кв 1 этап |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,145 |  |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,14 |  |
| 3 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке | 100 м кабеля | 0,14 |  |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 5,425 |  |
| 5 | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 13,2585 |  |
| 6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,14 |  |
| 7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 0,14 |  |
| 8 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 400мм | 100 м продавливания | 2,3 |  |
| 9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм | 1 км трубопровода | 0,8 |  |
| 10 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 7,7 |  |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |  |
| 12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 13 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,48 |  |
| 14 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 15 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А | 1 шт. | 2 |  |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,11 |  |
| 18 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,06 |  |
| Силовое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А | 1 шт. | 3 |  |
| 7 | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,4294 |  |
| 8 | Монтаж предохранителя напряжением 35 кВ | 1 шт. | 12 |  |
| 9 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А | 1 шт. | 3 |  |
| 10 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |  |
| 11 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А | 1 шт. | 3 |  |
| 12 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 14 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 18 кг | 100 м кабеля | 1,5 |  |
| 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 | 100 жил | 0,08 |  |
| 16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | 100 жил | 0,48 |  |
| 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| 18 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 12 |  |
| 19 | Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 20 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 21 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,48 |  |
| ГЭМ |  |  |  |  |
| 22 | Устройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 0,08211 |  |
| Тепломеханические решения |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж теплообменника водоводяного, производительность 40 т/ч | 1 т | 0,0876 |  |
| 2 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,5 т | 1 шт. | 5 |  |
| 3 | Установка клапана с рычажным приводом регулирующего, диаметр условного прохода 40; 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 12 |  |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | 1 шт. | 5 |  |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 8 | Перевозка грузов на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,7 |  |
| Трубопровод |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,37 |  |
| 15 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,01 |  |
| Гидравлическое испытание |  |  |  |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,66 |  |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  |
| Антикоррозийное покрытие и изоляция |  |  |  |  |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 |  |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 |  |
| 21 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 4,17 |  |
| 22 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 4,6 |  |
| 23 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 16 |  |
| 24 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 16 |  |
| 25 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,061 |  |
| 26 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 27 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 28 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | 1 котел | 1 |  |
| Компенсирующие устройства |  |  |  |  |
| 1 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 4 |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 3 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 4 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,52 |  |
| 5 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,72 |  |
| 6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,32 |  |
| Изделия ГЭМ |  |  |  |  |
| 8 | Устройство рукава металлического наружным диаметром до 60 мм | 100 м | 0,8 |  |
| 9 | Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м | 100 м | 0,32 |  |
| Ящик распределительный ЯРВ-630 |  |  |  |  |
| 10 | Установка шкафа с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемого на конструкции на полу, на ток до 630 А | 1 шт. | 4 |  |
| Автоматизация комплексная тц |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Щиты и пульты, масса до 50 кг - ДЕМОНТАЖ | 1 шт. | 4 |  |
| 2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг - ДЕМОНТАЖ | 1 шт. | 9 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Установка приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 6 |  |
| 5 | Монтаж закладного устройствоа отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0,006 |  |
| 6 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 35 |  |
| 7 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 84 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 8 | Установка щитов и пультов, массой до 50 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (контроллер, модули расширения) | 1 шт. | 11 |  |
| 10 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж провода в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 12 | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,06 |  |
| Пусконаладочные работы по АТМ |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |  |
| 2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке | 1 канал | 8 |  |
| ПНР ТМ |  |  |  |  |
| 1 | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность до 10 м3/ч | 1 установка | 6 |  |
| Пусконаладочные работы по ЭМ |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 18 |  |
| 2 | Монтаж выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | 1 шт. | 2 |  |

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________ Р.А. Шишкина м.п. | Подрядчик: ОАО ПМСП «Электрон» __________________ В.Н. Кармачев м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Государственного контракта

№ 2013.185762

от «05» ноября 2013г.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам товаров (оборудованию, материалам),

используемым при выполнении работ.

(размещено отдельным файлом на официальном сайте)

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________ Р.А. Шишкина м.п. | Подрядчик: ОАО ПМСП «Электрон» __________________ В.Н. Кармачев м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ 2013.185762

от «05» ноября 2013г.

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

и.о. директора Шишкиной Раисы Александровны, действующей на основании приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 07.10.2013 г. № 81-к, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» (ОАО ПМСП Электрон), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Генерального директора Кармачева Валерия Николаевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 14 184 731 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один)  рубль 00 копеек рублей, в том числе НДС 18% .

- Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0351200003813000086 от «20» октября 2013г.) составляет 14 184 731 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%.

3. Понижающий коэффициент составит:  14 184 731,00/14 184 731,00 = 1.

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________ Р.А. Шишкина м.п. | Подрядчик: ОАО ПМСП «Электрон» __________________ В.Н. Кармачев м.п. |
| --- | --- |

СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Государственного контракта № 2013.185762 от «05» ноября2013г.

на выполнение подрядных работ по устройству системы обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения объекта: «Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул.Н-Данченко в г.Новосибирск»

г. Новосибирск                                                                                     «____» ____________ 2015г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» (ОАО ПМСП «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кармачева Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

  - Стороны пришли к соглашению о расторжении Государственного контракта          №2013.185762 от «05» ноября2013г. на выполнение подрядных работ по устройству системы обеспечения безаварийной работы систем теплоснабжения объекта: «Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул.Н-Данченко в г.Новосибирск» (далее – Государственный контракт). Стороны свидетельствуют, что решение о расторжении государственного контракта принималось сторонами на основе добровольного согласия сторон.

  - На момент расторжения:

2.1. Подрядчик выполнил работы, предусмотренные Государственным контрактом на сумму 14 091 513,98 рублей (Четырнадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тринадцать рублей 98 копеек), в т. ч. НДС 18%.

2.2. Заказчик оплатил Подрядчику за выполненные по Государственному контракту работы сумму в размере 14 091 513,98 рублей (Четырнадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тринадцать рублей 98 копеек), в т. ч. НДС 18%.

3. Гарантийные обязательства за качество выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ сохраняются в пределах сроков установленных Государственным контрактом.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента  его  подписания  сторонами и является неотъемлемой частью Государственного контракта.

5. Настоящее соглашение о расторжении Государственного контракта составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГКУ НСО «УКС» Директор ____________________/Е.П. Прудников/ | ОАО ПМСП «Электрон» Генеральный директор ___________________/В.Н. Кармачев/ |
| М. П. | М. П. |