Описание объекта закупки

на выполнение подрядных  работ по реконструкции автомобильной дороги «131 км а/д «К-22» - Игнатьевка» в  Венгеровском районе  Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная  и рабочая документация на реконструкцию автомобильной дороги «131 км а/д «К-22» - Игнатьевка» в  Венгеровском районе  Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2020 годах»

2. Основные характеристики Объекта.

Автомобильная дорога «131 км а/д «К-22» - Игнатьевка» в Венгеровском районе

Новосибирской области.

Протяженность                                                                           2,051 км.

Техническая категория дороги                                                  IV.

Ширина земляного полотна                                                        10,00 м.

Ширина проезжей части                                                                6,00 м.

Тип дорожной одежды: переходный;  материал покрытия: щебень.

Адрес Объекта:  Начало проектируемого участка трассы ПК0+00 соответствует Км 0+000 паспортного километража существующей дороги 131 км а/д «К-22» - Игнатьевка» и Км 130+450 а/д регионального значения «Куйбышев-Венгерово-гр.Омской области (старый Московский тракт» (К-22)» в Венгеровском районе Новосибирской области, конец проектируемого участка трассы ПК 20+51 соответствует Км 2+051 паспортного километража  а/д «131 а/д «К-22»-Игнатьевка» (пересечение с ул.Центральная в с.Игнатьевка).

Реконструкция автомобильной дороги «131 км а/д «К-22» - Игнатьевка» предусматривает выполнение  следующих видов работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Восстановление и закрепление трассы | км | 2,051 |  |
| 3 | Снятие растительного грунта | м3 | 6648,00 |  |
| 4 | Очистка территории от кустарника и мелколесья | га | 0,16 |  |
| 5 | Демонтаж дорожных знаков | шт | 3 |  |
| 6 | Демонтаж существующих труб | п.м. | 10,43 |  |
| 7 | Переустройство кабеля связи | шт. | 1 |  |
| 8 | Рекультивация постоянной и временной полосы отвода с посевом трав. | га | 1,231 |  |
| 9 | Рекультивация временной объездной дороги с посевом трав. | га | 1,89 |  |
| 10 | Рекультивация сосредоточенного резерва с посевом трав | га | 1,05 |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Устройство земляного полотна ( оплачиваемый объем) | м3 | 18551,00 |  |
| 2 | Укрепительные работы земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта. | м3 | 1376,00 |  |
| 3 | Укрепительные работы земляного полотна посевом трав. | м3 | 15915,00 |  |
| 4 | Укрепительные работы щебнем. | м2 | 102,00 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
| 1 | Устройство прослойки из материала «дорнит» | м2 | 25262,00 |  |
| 2 | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 | м2 | 21257,00 |  |
| 3 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 | м2 | 19680,00 |  |
|  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |
| 1 | Устройство железобетонной трубы из полуколец радиусом 0,75м | шт/пм | 1/19,68 |  |
| 2 | Укрепительные работы на ж/б трубе | м2 | 110,20 |  |
|  | Глава 5. Пересечения и примыкания |  |  |  |
| А | Примыкание на ПК 0+00 |  |  |  |
| 1 | Устройство земляного полотна | м3 | 73,0 |  |
| 2 | Укрепительные работы | м2 | 155,00 |  |
| 3 | Устройство дорожной одежды | м2 | 1215,00 |  |
| Б | Пересечение на ПК 16+75 |  |  |  |
| 1 | Устройство земляного полотна | м3 | 1279,00 |  |
| 2 | Укрепительные работы | м2 | 607,00 |  |
| 3 | Устройство дорожной одежды | м2 | 1940,0 |  |
| В | Транспортная развязка на ПК 20+51 |  |  |  |
| 1 | Устройство земляного полотна | м3 | 199,0 |  |
| 2 | Укрепительные работы | м2 | 176,0 |  |
| 3 | Устройство дорожной одежды | м2 | 90,0 |  |
|  | Глава 6.Дорожные устройства и обстановка |  |  |  |
| 1 | Устройство дорожных знаков | шт | 20 |  |
| 2 | Установка сигнальных столбиков | шт | 129 |  |
| 3 | Устройство барьерного ограждения | пог.м. | 900 |  |
| 4 | Устройство автобусной обстановки | м2 | 225 |  |
| 5 | Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона | шт. | 1 |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |  |
| 1 | Устройство временной объездной дороги с щебеночно-песчаным покрытием | Км/м2 | 1,86/982 |  |

3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (шифр 1/776-242-2013) разработана проектной организацией ООО «СибирьДорПроект», утверждена приказом Минтранса Новосибирской области № 157 от 10.12.2014 года и прошла государственную вневедомственную экспертизу (Положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  № 54-1-5-0686-14  от 24.11.2014г, № 54-1-6-0004-14 от 28.11.2014г.).

4. Основные условия:

4.1.  Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные  Контрактом, и сдать  2,051 км автомобильной дороги Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по  Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

  - в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

  - получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

4.5. Представлять исполнительную документацию при строительстве автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02–2009, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов.

4.6. Обеспечить в период с начала заключения Контракта по 10.12.2015 год выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ на Объекте, с обязательной сдачей в эксплуатацию  в 2015 году. Дата сдачи в эксплуатацию Объекта – 15.12.2015 года.

4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими    нормативно-техническими документами

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
|  | Приказ Госстандарта России от 18.07.1994 № 125 | Об утверждении Порядка проведения проверки средств измерений. |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
|  | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ ISO 9001-2011 | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98* | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76* | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
|  | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26633-2012 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия |
|  | ГОСТ 26804-2012 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические параметры автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | СНиП 2.05.02-85* | Автомобильные дороги. |
|  | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
|  | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 47.13330.2012 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
|  | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
|  | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | СП 22.13330.2011 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
| - . | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ОДМ 218.6.014-2014 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 139-80* | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | Приказ Минтранса России от 27.12.1991 | Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980 | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог |
|  | Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48 | Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них. |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |

При производстве работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню приведенному в таблице № 1

Таблица №1 - Перечень материалов с параметрами определения соответствия

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответсвия Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | Марки С1; С4 (требуются все указанные марки) | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ | Марка по дробимости при сжатии 600, фракция 40-70мм; смесь фракций 5-20 мм (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Портландцемент общестроительный | Марка по прочности при сжатии в 28 суточном возрасте 400. , удельная поверхность, м2/кг, не менее 280/250*, не более 400/370*. Цемент не должен обладать признаками ложного схватывания. | ГОСТ 10178-85 |
| 4 | Песок природный мелкий | Для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 |
| 5 | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие в проектном возрасте В15, В20, В 25, (требуются все указанные классы) Марка по морозостойкости не менее F100. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа не менее 19,2; Средний коэффициент вариации по прочности до 16%; Водоцементное отношение не более 0,65. Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость П или Ж Показатель по удобоукладываемости по осадке конуса от 1 до 20 Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса П1 или П2 или П3 или П4 Жесткость бетонной смеси не менее 5 Марка бетонной смеси по жесткости Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4 Контроль прочности бетона проводят по схемам А или Б или В или Г | ГОСТ 26633-2012 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ. | Марка по дробимости при сжатии 800, фракция 20-40мм; смесь фракций 5-20 мм(требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
| 7 | Стойки металлические под дорожные знаки | Круглые трубы оцинкованные, диаметром 76мм | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая | Класс А-I, диаметром 6мм, | ГОСТ 5781-82 |
| 9 | Камни бетонные бортовые прямые рядовые | Бордюр БР 100.20.8, марка по морозостойкости F300 | ГОСТ 6665-91 |
| 10 | Детали деревянные | Из антисептированных досок | ГОСТ 10950-2013 |
| 11 | Металлическое барьерное ограждение. | Конструкция металлического барьерного ограждения 11 ДО (1А)-3-190/1,1- ограждение боковое, первого типа, группы Д (дорожное), одностороннее, одноволновое, высотой 0,75м с шагом стоек 3,0м с уровнем удерживающей способности У2 (Е=190кДж) при динамическом поперечном прогибе 1,1м | ГОСТ Р 52607-2006 и ГОСТ Р 52289-2004. |
| 12 | Дорожные знаки | Коэффициент яркости (кроме черного и серого, требуется указать все цвета) элементов изображений знаков, не менее 1% | ГОСТ Р 52290-2014 |

* Удельная поверхность цемента определяется по методу воздухонепроницаемости. В числителе дано значение удельной поверхности цемента, определяемое по прибору ПСХ (метод Ходакова), в знаменателе - по методу Блейна.

5.3. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.

6.  Сроки выполнения работ по Контракту.

6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

- дата начала выполнения работ  – дата заключения Контракта;

- дата окончания выполнения работ   –  10.12.2015 год;

- дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией):  15.12.2015 год.

Сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту).

6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

7.2. Дата подписания Акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

- земляное полотно 						      4        года;

- дорожная одежда		                          		      2         года;

- искусственные сооружения           			       5        лет;

- дорожные знаки                              			       2         года;

- сигнальные столбики                                                              2         года;

- барьерное ограждение                                                             4        года;

- автопавильон                                                                            4       года.

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионного обследования в период гарантийного срока, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за