| 12 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта; Окончание выполнения работ – 25.06. 2016 года; Дата сдачи объектов в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 02.07.2016 года. |
| --- | --- | --- |
| 13 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Обеспечивать качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.), а также Контракта, в том числе фиксировать все выполненные работы в журнале производства работ. |
| 14 | Наличие достаточного (свободного) финансового обеспечения (лимитов бюджетных обязательств, показателей плана финансово-хозяйственной деятельности) для осуществления закупки | 2016 год – 23 532 000,00 руб. |
| 15 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта: 23 532 000,00 руб. |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты по контракту (договору) | Оплата выполненных в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту) работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком счета/счета и счета-фактуры на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 7 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| 17 | Наименование и реквизиты правового акта органа исполнительной власти Новосибирской области либо решения руководителя государственного учреждения, предусматривающего соответствующую закупку | Закон Новосибирской области от 22.12.2014г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 18 | Наименование государственной (ведомственной, целевой) программы Новосибирской области, в рамках которой осуществляется закупка | Постановление правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах, Задача 2, п 1.2.1., п.п. 1.2.1.8 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение комплекса работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  в  Каргатском  районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.

- Объем и стоимость работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог определяются на основании «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6 к Контракту), и «план-задания» (Приложение № 4 к Контракту).

- Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:

| № п/п | Виды работ* | Сроки выполнения работ и допуски | Нормативные ссылки по выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт мелких повреждений дорожных одежд гравийных и щебеночных покрытий | по плану-заданию | ВСН 7-89 |
| 2 | Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением | по плану-заданию | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 Руководство. Приложение 2. п. 1.1. – 1.2. |
| 3 | Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-2 по план-заданию) |  |  |

*Виды работ могут быть изменены с учетом утверждённых единичных расценок (Приложение №6).

Техническое задание на производство работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  щебеночного покрытия

1. Составление технологических карт

1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.

1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных Заказчиком, технологических карт.

2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  переходных типов покрытия

Согласно ВСН 7-89

2.1. Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:

- кирковка существующей дорожной одежды в месте выполнения работ;

- подвоз подобранной смеси на место производство работ и укладка в валик вдоль участка работ;

- разравнивание смеси по ширине участка с запасом слоя на уплотнение;

- полив водой и уплотнение.

2.2. Ремонт покрытий с применением смесей по составу максимально приближенному к существующему покрытию производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 С.

2.3. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, движение по отремонтированному участку открывают сразу же после уплотнения участка до раздавливания на поверхности щебня.

2.4. Потребность в материалах на 1,0 м2 ремонтируемой площади при глубине выбоин до 100мм.

2.5. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств, исходя из стоимости 1м2 на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «График выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.

3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам указанным в СТП и СТО ТУАД.

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства распространяются исключительно на ремонт мелких повреждений покрытия путем устройства сплошного перекрытия площадью от 1000 м2.

- дорожная одежда – 1 (Один) год.

Сроком начала гарантийных обязательств, считать дату подписания акта приемочной комиссии по форме установленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 №48.

Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, установленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 №48.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого автодорога не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Место выполнения работ: а/д «Каргат - Маршанское» в Каргатском районе Новосибирской области, участок км 17+774 - км 34+910 (выборочно) (по месту нахождения Объекта) в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования» (Приложение № 2 к Контракту).

6. Сроки выполнения работ Подрядчиком по Контракту:

Дата выполнения работ – с даты заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ – 25.06.2016 года;

Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 02.07.2016 года.

Таблица №1-Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем работ по Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ликвидация пучинообразования в т.ч.: |  |  |
| 2 | - разборка а/б покрытия | 1м3 | 19 |
| 3 | - удаление пучинистого грунта с перевозкой до 5 км | 1м3 | 437 |
| 4 | - заполнение траншеи камнем (с уплотнением) | 1м3 | 380 |
| 5 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: НА ПУЧИНАХ | м2 | 380 |
| 6 | Засыпка колеи и просадок щебнем | м3 | 208.3 |
| 7 | Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы | м2 | 30100 |
| 8 | Профилирование щебеночных дорог | 1000м2 | 30.1 |
| 9 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей | м2 | 30100 |
| 10 | Перевозка грузов на расстояние 9 км |  |  |
| 11 | Отсыпка грунтом ( 3 гр.) промоин, просадок и уплотнение за 7 проходов | 1м3 | 3870 |
| 12 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 51.6 |
| 13 | Уплотнение грунта у за 6 проходов: | 1 м3 | 3870 |

Таблица № 2 - Перечень товара (материала) используемого при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | - номер смеси по зерновому составу: С 1 | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Щебень | фракции 70 – 150 мм | ГОСТ 25607-2009 |
| 3 | Щебень | фракции 20 – 40 мм | ГОСТ 25607-2009 |