Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе  Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная  и рабочая документация (далее – Проект) по реконструкции автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 24.12.2015 г. № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах»

2. Основные характеристики Объекта.

Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе Новосибирской области.

| Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- |
| Техническая категория дороги | IV |
| Протяженность трассы, км | 2,2 |
| Расчетная скорость движения, км/час | 80 |
| Число полос движения, шт | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 |
| Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| Ширина обочины, м | 2,0 |
| Ширина земляного полотна, м | 10 |
| Тип покрытия, материал | переходный/ЩПС |

Адрес Объекта: Купинский район Новосибирской области. Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 4+900 существующей дороги «Богатиха – Новорозино» (в границах Купинского района) построенной в 2015 году, конец трассы ПК22+00 соответствует км 7+100 существующей дороги Существующая дорога без покрытия.

Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" предусматривает выполнение  следующих видов работ:

Ведомость объемов работ

по реконструкции автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе Новосибирской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Восстановление и закрепление трассы V категории в местности I категории по трудности проектирования | Км | 2,2 |
| 2 | Рекультивация полосы отвода | га | 2,41 |
| 3 | Вынос в натуру осей проездов (примыкания и пересечения) и закрепление подошвы насыпи (красной линией) | км | 2,2 |
|  | Вынос в натуру границ временного отвода земель общей площадью | га | 5,76 |
| 4 | Устройство земляного полотна | м3 | 67700 |
|  | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения до 35 см | м2 | 25702 |
|  | Укрепление откосов насыпи засевом трав | м2 | 25266 |
|  | Укрепление водоотводных канав засевом трав | м2 | 5440,3 |
| 5 | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 0,20 м | м2 | 22538,97 |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной по оси 0,14 м | м2 | 21410 |
| 6 | Устройство металлических гофрированных труб D=1.0 м (ПК5+00; ПК 15+50) | шт | 2 |
| 7 | Устройство примыкания (ПК 20+74,64) | шт. | 1 |
| 8 | Установка пластиковых сигнальных столбиков | шт. | 67 |
| 9 | Установка дорожных знаков (1.34.3; 2.4; 8.1.1; 8.13; 2.1; 6.13; 6.10.1;) | шт. | 17 |
| 10 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | п.м. | 128 |

3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация (шифр 2013.22264) разработана проектной организацией ЗАО «Сибирская», утверждена приказом Минтранса НСО № 17 от 13.02.15 и прошла государственную вневедомственную экспертизу №54-1-6-0002-15 от «09» февраля 2015 г.

4. Основные условия:

4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать 2,2 км Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции. Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

  - в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

  - получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

4.5. Представлять исполнительную документацию при реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02-2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов.

4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 07.09.2016 г. выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр 2013.22264) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения работ на Объекте – 07.09.2016 года.

4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими    нормативно-техническими документами

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Об обеспечении единства измерений |
| - 2. | Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815 | Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке |
| - 3. | ГОСТ 12.2.011-2003 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. |
| - 5. | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| - 6. | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| - 7. | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| - 8. | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| - 9. | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
| - 10 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. |
| - 1. | ГОСТ Р 21.1001-2009 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
| - 1. | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| - 1. | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| - 20. | ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Системы менеджмента качества. Требования |
| - 2. | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| - 2. | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| - 2 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| - 2. | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| - 2. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |
| - 2. | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| - 2 | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| - 2. | ГОСТ 12801-98* | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| - 2. | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
| - 3. | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
| - 3. | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| - 3. | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| - 3. | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| - 3. | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
| - 3. | ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия |
| - 3. | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| - 37. | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| - 3. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| - 3. | ГОСТ 22263-76* | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| - 4. | ГОСТ 22266-94 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| - 4. | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| - 4. | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| - 43. | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| - 4 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| - 4. | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| - 4. | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
| - 4. | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| - 48 | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
| - 49 | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| - 5. | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| - 5. | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация |
| - 5. | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| - 53 | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
| - 5. | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
| - 55 | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| - 56 | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| - 5 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| - 5. | ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
| - 5. | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия |
| - 6. | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| - 6. | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия |
| - 6. | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| - 6. | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| - 64 | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| - 6. | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| - 6. | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
| - 6. | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
| - 6. | ГОСТ 30416-96 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
| - 6 | ГОСТ 30491-97 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| - 7. | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
| - 7. | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| - 7. | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
| - 7 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| - 7. | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| - 7. | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| - 7. | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| - 7 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения |
| - 7 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
| - 7. | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| - 8. | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| - 8. | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| - 8. | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
| - 8. | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические параметры автомобильных дорог. |
| - 84. | ГОСТ 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| - 8. | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| - 86. | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
| - 8. | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве. |
| - 8. | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| - 8. | СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
| - 9. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| - 9. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
| - 9. | СНиП 23-01-99* | Строительная климатология. |
| - 9. | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
| - 9. | СП 22.13330.2011 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
| - 9. | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
| - 9. | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
| - 9. | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| - 9. | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
| - 9. | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. |
| - 10. | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
| - 11. | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| - 12. | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| - 10. | Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| - 1. | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
| - 1. | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| - 16. | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
| - 17. | ВСН 139-80* | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
| - 108. | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
| - 1 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
| - 1. | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
| - 1. | Приказ Минтранса России от 27.12.1991 | Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| - 11 | Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980 | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог |
| - 1 | Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48 | Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них. |
| - 114 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |

При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | - номер смеси по зерновому составу: С1, С4 (требуются все указанные марки) | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ | фракция 5-20 мм, 20-40мм, 40-70 мм (требуются все указанные марки) | ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Металлическая гофрированная труба | диаметр 1,0 м | ТУ 5264-001-01375096-2005 |
| 4 | Бетон тяжелый | класс В25 (М350), класс В20 (М200), класс В15 (М200) (требуются все указанные марки) | ГОСТ 26633-2012 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I, | Диаметр 6 мм | ГОСТ 5781-82 |
| 6 | Барьерное ограждение удерживающей способность У2, группа Б | Материал ограждения – сталь, Материал стойки – металл | ГОСТ Р 52607-2006 |
| 7 | Сигнальные столбики дорожные (пластиковый) | - тип С3 | ГОСТ Р 50970-2011 |
| 8 | Стойки дорожных знаков | - материал: труба стальная по ГОСТ 10705-80; - цинковое покрытие | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, серия 3.503.9-80 |
| 9 | Дорожные знаки | Щитки со световозвращающей поверхностью | ГОСТ Р 52290-2004 |

5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85;

5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.

6. Сроки выполнения работ по Контракту.

6.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:

- Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

- Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан) - 07.09.2016 г.

Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».

7.2. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией  автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

- земляное полотно 				 	           4 года;

- дорожная одежда		                          	            2 года;

- искусственные сооружения           		            5 лет;

- дорожные знаки, сигнальные столбики		            2 года;

- автопавильон                                                                   4 года;

- барьерное  ограждение                                                   5 лет.

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (согласно п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.