ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки в лесных насаждениях Новосибирской области наземным способом.

2. Место выполнения работ: в пределах территории лесных участков Барабинского лесничества Барабинского района, Ордынского лесничества Ордынского района и Сузунского лесничества Сузунского района Новосибирской области.

3. Характеристики выполняемых работ и объемы их выполнения приведены в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | наименование работ | единица объема работ | объем работ | срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1. | Проведение контрольных лесопатологических обследований в очагах вредных организмов на временных учетных пунктах | шт. | 67 | 3 декада апреля |
| 1.2. | Карантинные мероприятия: |  |  |  |
| 1.2.1. | Установка аншлагов | шт. | 60 | не менее чем за 10 дней до даты проведения работ, указанных в пункте 2 таблицы |
| 1.2.2. | Объявления в газеты (Модуль (объявление)) | шт. | 4 | не менее чем за 10 дней до даты проведения работ, указанных в пункте 2 таблицы |
| 1.2.3. | Объявление в бегущей строке на местном ТВ (слово) |  | 120 | не менее чем за 10 дней до даты проведения работ, указанных в пункте 2 таблицы |
| 2. | Основные работы |  |  |  |
| 2.1. | Локализация и ликвидация очагов непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки наземным способом биологическим методом | га | 14486,8 | 2-3 декада мая (непарный шелкопряд); 1-2 декада июня (шелкопряд-монашенка) Сроки устанавливаются на основании результатов работ, указанных в пункте 1.1 таблицы |
| 2.2. | Проведение учета технической эффективности работ по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда шелкопряда-монашенки наземным способом биологическим методом на пунктах учета эффективности | шт. | 67 | Через 12-15 дней после проведения работ, указанных в пункте 2.1 таблицы |

4. Требования по объему и сроку гарантий качества:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

4.1.1. В ходе проведения контрольных лесопатологических обследований в очагах вредных организмов на временных учетных пунктах уточняются сроки проведения основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя и их объемы.

Проведение основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя может быть отменено Заказчиком на всей или части площади земель лесного фонда Барабинского лесничества Барабинского района, Ордынского лесничества Ордынского района и Сузунского лесничества Сузунского района Новосибирской области, указанных в пункте 2 Описания объекта закупки, в случае гибели популяции вредителя в период зимовки. Основанием для уточнения сроков проведения основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя и их объемов служит «Акт проведения контрольного лесопатологического обследования насаждений в очагах вредных организмов».

4.1.2. Карантинные мероприятия проводятся не менее чем за 10 дней до даты проведения основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя и включают в себя, в том числе оповещение местного населения через средства массовой информации (местные газеты, телевидение), установку аншлагов о производстве основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя, о препарате, сроках обработки, профилактических мерах безопасности.

4.2.1. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов проводится наземным способом биологическим методом - аэрозольная обработка с использованием аэрозольного аппарата и биологического препарата. Технология проведения работ по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки: проведение наземной аэрозольной обработки биологическим препаратом в вечернее и ночное время при скорости ветра не более 3 м/сек. Направление ветра должно быть близким к перпендикуляру от линии хода аэрозольного генератора, отклонение не должно превышать 400.

Перечень препаратов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Биологический инсектицид | 1. Включен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2015 году»; 2. Предназначен для обработки лесных насаждений от непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки (чешуекрылых; 3. Техническая эффективность (смертность вредителя) в зоне применения – не менее 75 %; 4. Не фитотоксичен, не накапливается в растениях, грибах, ягодах и т.д. 5. Класс опасности – не выше 4. |

4.2.2. Техническая эффективность проведения основных работ по локализации и ликвидации очагов вредителя проводится на пунктах учета эффективности, указанных на картах - схемах в Обоснованиях, по каждому пункту учета эффективности способом парных деревьев в зоне обработки препаратом.

По результатам учета технической эффективности на всех пунктах учета эффективности рассчитывается средняя (арифметическая) и ошибка средней. Если ошибка средней превышает 10 %, по аналогичной методике проводят учеты на дополнительных пунктах учета эффективности.

При наличии пунктов учета эффективности, на которых эффективность меньше средней на 30% и более, эти пункты исключаются из расчета средней, и устанавливается площадь «огреха» путем проведения дополнительных учетов.

Площадь «огреха» исключается из оплаты работ, или на ней проводятся дополнительные обработки. Если площадь «огреха» превышает 20% от общей площади обработок, работы признаются неудовлетворительными.

Техническая эффективность по локализации и ликвидации очагов шелкопряда-монашенки и непарного шелкопряда с применением биологического препарата должна быть обеспечена не менее 75%.

5. Требования к качественным характеристикам работ: Качество выполнения Работ должно соответствовать требованиям лесного законодательства, требованиям следующих нормативных документов и стандартов:

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

Приказ Минприроды России от 04.08.2015 № 340 «Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного лесопатологического мониторинга»;

Приказ Рослесхоза от 09.06.2015 № 182 «Об утверждении методического документа по обеспечению санитарной безопасности в лесах»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.08.2010 № 101 «Об утверждении ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» (вместе с «ГН 1.2.2701-10. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Гигиенические нормативы»);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10».

6. Местоположение лесных насаждений требующих проведения биологических мер по локализации и ликвидации очагов вредных организмов наземным способом:

выполнение работ осуществляется на территории земель лесного фонда Барабинского лесничества Барабинского района, Ордынского лесничества, Ордынского района и Сузунского лесничества, Сузунского района Новосибирской области на следующей площади:

| № п/п | Лесничество | Лесохозяйственный участок | № Квартала | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барабинское | Барабинский | 17 | 71,3 |
|  |  | Козловский (с-з Новоспасский) | 2, 4, 5, 6 | 51,2 |
| 2 | Ордынское | Антоновский | 1-3, 5-16, 19-36, 38-111 | 7892,4 |
|  |  | Спиринский | 24, 33, 43, 44, 67, 68, 70-74, 76-84, 87-91 | 1599,1 |
| 3 | Сузунское | Шипуновский | 20, 23, 36-38, 40-45, 54-62, 65, 74-77, 93-100, 105-111, 120-124, 126, 132, 142-145 | 3954,5 |
| 4 | Сузунское | Мышланский | 74, 79, 102, 104, 105, 115, 118, 119, 120, 339, 267 | 918,3 |
| Итого: |  |  |  | 14486,8 |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

| № п/п | Наименование работ | Цена работ (руб.)/источники информации о ценах |  |  | Начальная (максимальная) цена Контракта* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подрядчик 1 (письмо от 14.03.2016 № 178) | Подрядчик 2 (письмо от 14.03.2016 № 707) | Подрядчик 3 (письмо от 17.12.2015 № 355) |  |
| 1 | Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки в лесных насаждениях Новосибирской области наземным способом | 18000004,00 | 17102960,00 | 17524900,00 | 17542621,33 |

Начальная (максимальная) цена контракта 17 542 621 (семнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать один) руб. 33 коп. определена как среднее арифметическое вышеуказанных сумм.

*Примечание: Начальная (максимальная) цена контракта округлена по математическим правилам до сотых.