Описание объекта закупки

на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области..

Техническая документация на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском,  Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.

2. Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», а также «Перечня единичных расценок» (Приложение № 2)

к Контракту), и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  технической документации.

3. Выполняемые Работы и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия на Объектах должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

- Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов Работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:

| № п/п | Виды работ |  |  | Срок выполнения работ | Нормативные ссылки по выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 2 | Кирковка грунтовых покрытий |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 3 | Планировка откосов и полотна |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 4 | Разработка грунта с перемещением |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 5 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 6 | Уплотнение грунта |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 7 | Планировка обочин |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 8 | Устройство дренажных прорезей |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 2 | Кирковка грунтовых покрытий |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 3 | Планировка откосов и полотна |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 4 | Разработка грунта с перемещением |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 5 | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 6 | Уплотнение грунта |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 7 | Планировка обочин |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 8 | Устройство дренажных прорезей |  |  | 15.08.2019 г. | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |
| 9 | Вырубка кустарника и подлеска |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 10 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением |  |  | 15.08.2019 г. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование грунтовых дорог | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |
| 2 |  | Кирковка грунтовых покрытий | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |
| 3 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 4 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 5 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 7 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 8 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |
| 9 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |
| 10 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование грунтовых дорог | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Устройство покрытий из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 4 |  | Планировка откосов насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт укрепления обочин | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно - кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка откосов и полотна насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 4 |  | Устройствопокрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 8 |  | Планировка откосов насыпи | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 9 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Дробление древесно - кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 4 |  | Устройствопокрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 8 |  | Планировка откосов насыпи | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 9 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 4 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов насыпи | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 8 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «182 км а/д "К-17р" -Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 # Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 # Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование грунтовых дорог | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Перевозка грузов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Планировка откосов | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 # Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Нанесение дорожной разметки термопластиком | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 # Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Замена щитков дорожных знаков на стойках | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Нанесение дорожной разметки термопластиком | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 7 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| # Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов насыпей | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование щебеночных дорог | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование щебеночных дорог | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Ликвидация пучинообразования | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Восстановление профиля водоотводных канав | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Вырубка одиночных кустарников | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «14 км а/д "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) | 15.08.2019 г. |  | # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) 2. ОДМ 218.2.017-2011 Рекомендации по применению влажных смесей на основе органических вяжущих для устройства конструктивных одежд от 07.04.1982 г. |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Ликвидация пучинообразования | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Восстановление профиля водоотводных канав | 15.08.2019 г. |  | # ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. # Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| # Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилирование щебеночных дорог | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 2 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Планировка откосов и полотна | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта с перемещением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 4 |  | Уплотнение грунта | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 5 |  | Планировка обочин | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 6 |  | Устройство дренажных прорезей | 15.08.2019 г. |  | ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88) |  |  |  |
| 7 |  | Вырубка кустарника и подлеска | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 8 |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |
| 9 |  | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака | 15.08.2019 г. |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо № ОС -28/1270– ИС (взамен ВСН -24-88), ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |  |  |  |

Техническое задание на производство работ по планово – предупредительному ремонту

1. Общие требования

1.1. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном стандартом (СТП ТУАД, СТО ТУАД 06-2010 размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru), технологических карт.

1.2. Работы по выполнению ремонта принимаются по факту выполнения в соответствии с технической документацией.

1.3. Все виды работ, подлежащих приемке, сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД, размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru.

2. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ на Объектах (дата подписания актов приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| покрытие | 2 года |
| дорожные знаки | 2 года |
| разметка | 1 год (6 мес. для краски). |

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, установленной ГОСТ 32755-2014.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объекты не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

3. Место выполнения Работ: Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Колыванский,  Коченевский, Кочковский, Маслянинский, Мошковский, Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский  районы Новосибирской области (по месту нахождения Объектов),  в т.ч.:

Объект № 1: а/д «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 1+997, протяженностью 1,997 км;

Объект № 2: а/д «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+500 по км 3+000,  протяженностью 2,5 км;

Объект № 3: а/д «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 8+162 по км 10+052, протяженностью 1,890 км;

Объект № 4: а/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+700 по км 5+800, протяженностью 2,1 км;

Объект № 5: а/д «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 4+000(выборочно), протяженностью 1,637 км;

Объект № 6: а/д «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358, протяженностью 8.158 км;

Объект № 7: а/д «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 7+810 по км 6+000, протяженностью 1,810 км;

Объект № 8: а/д «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области, участок Работ с км 85+807 по км 90+557, протяженностью 4,75 км;

Объект № 9: а/д «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 12+000 по км 14+500, протяженностью 2,5 км;

Объект № 10: а/д «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 20+000 по км 22+100, протяженностью 2,1 км;

Объект № 11: а/д «182 км а/д "К-17р" - Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+650 по км 2+290, протяженностью 1,640 км;

Объект № 12: а/д «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 3+000, протяженностью 1,0 км;

Объект № 13: а/д «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+000, протяженностью 2,0 км;

Объект № 14: а/д «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+740 по км 3+440, протяженностью 1,7 км;

Объект № 15: а/д «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668, протяженностью 1,82 км;

Объект № 16: а/д «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3,11 км;

Объект № 17: а/д «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно), протяженностью 1,834 км;

Объект № 18: а/д «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 11+900 - км 16+800(выборочно), протяженностью 1,403 км;

Объект № 19: а/д «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 18+000 - км 19+218, протяженностью 1,218 км;

Объект № 20: а/д «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+200 - км 3+278, протяженностью 2,078 км;

Объект № 21: а/д «14 км а/д  "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+865 - км 3+865, протяженностью 1,0 км;

Объект № 22: а/д «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области, участок Работ с км 4+000 - км 12+585(выборочно), протяженностью 0,401 км;

Объект № 23: а/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+250 - км 8+000(выборочно), протяженностью 4,430 км.

4. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объектах (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 15.08.2019 г.

Сроки выполнения Работ по Объектам отражены в «Графике выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту).

Таблица №1-Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект № 1: а/д «14 км а/д "К-16" - Большеречка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 1+997, протяженностью 1,997 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 13.979 |  |
| 2 | Кирковка грунтовых покрытий | 1 м2 | 13 979.00 |  |
| 3 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 13 979.00 |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 2 100.00 |  |
| 5 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 9.00 |  |
| 6 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 6.88 |  |
| 7 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 15.98 |  |
| 8 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 5.50 |  |
| Объект № 2: а/д «4 км а/д "Н-0418" - Правососновка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+500 по км 3+000, протяженностью 2,5 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 15.000 |  |
| 2 | Кирковка грунтовых покрытий | 1 м2 | 15 000.00 |  |
| 3 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 15 000.00 |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 1 900.00 |  |
| 5 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 12.50 |  |
| 6 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 7.94 |  |
| 7 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 15.98 |  |
| 8 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 5.00 |  |
| 9 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0.45 |  |
| 10 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 0.45 |  |
| Объект № 3: а/д «Корнилово - Кармановка» в Болотнинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 8+162 по км 10+052, протяженностью 1,890 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 13.230 |  |
| 2 | Кирковка грунтовых покрытий | 1 м2 | 13 230.00 |  |
| 3 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 13 230.00 |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 3 000.00 |  |
| 5 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 10.50 |  |
| 6 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 9.92 |  |
| 7 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 15.20 |  |
| 8 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 5.70 |  |
| 9 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0.53 |  |
| 10 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 0.53 |  |
| Объект № 4: а/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+700 по км 5+800, протяженностью 2,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 12.60 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 12 600.00 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 882.00 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 31.50 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 11.76 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 12.60 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 4.20 |  |
| Объект № 5: а/д «62 км а/д "К-07" - Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 4+000(выборочно), протяженностью 1,637 км |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | м2 | 11 523.8386 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 11 459.00 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 687.54 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 24.56 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 13.75 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 9.82 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 4.91 |  |
| Объект № 6: а/д «28 км а/д "Н-0804"-Китерня» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358, протяженностью 8.158 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 14 см | м2 | 3 685.61 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 57 106.00 |  |
| 3 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 81.580 |  |
| 4 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 130.528 |  |
| Объект № 7: а/д «96 км а/д "К-29"-Алексеевский» в Искитимском районе Новосибирской области, участок Работ с км 7+810 по км 6+000, протяженностью 1,810 км |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | м2 | 12 670.00 |  |
| 2 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 86.7537 |  |
| 3 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 115.84 |  |
| Объект № 8: а/д «70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка» в Колыванском районе Новосибирской области, участок Работ с км 85+807 по км 90+557, протяженностью 4,75 км |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см | м2 | 33 250,00 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 13 775.00 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 | 33 250.00 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 38.40 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 28.50 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 9.50 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 14.25 |  |
| 8 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 1.41009 |  |
| 9 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 1.41009 |  |
| 10 | Устройство присыпной бермы под знак | шт. | 5.00 |  |
| 11 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | шт. | 5.00 |  |
| Объект № 9: а/д «Коченево - Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 12+000 по км 14+500, протяженностью 2,5 км |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 17 500.00 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 5 500.00 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 | 18 200.00 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 20.000 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 10.500 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 10.000 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 7.500 |  |
| 8 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0.14152 |  |
| 9 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 0.14152 |  |
| 10 | Устройство присыпной бермы под знак | шт. | 3.000 |  |
| 11 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | шт. | 3.00 |  |
| Объект № 10: а/д «Коченево - Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области, участок Работ с км 20+000 по км 22+100, протяженностью 2,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 14 700.00 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 4 620.00 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 | 14 700.00 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 16.800 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 8.820 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 8.400 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 6.300 |  |
| 8 | Устройство присыпной бермы под знак | шт. | 3.000 |  |
| 9 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака | шт. | 3.00 |  |
| Объект № 11: а/д «182 км а/д "К-17р" - Республиканский» в Кочковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+650 по км 2+290, протяженностью 1,640 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 5 см | м2 | 4 920.00 |  |
| 2 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50мм | м2 | 11 484.70 |  |
| 3 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 7.665 |  |
| Объект № 12: а/д «66 км а/д "К-15" - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+000 по км 3+000, протяженностью 1,0 км |  |  |  |  |
| 1 | очистка покрытия от пыли и грязи | м2 | 7 000.00 |  |
| 2 | Ремонт укрепления обочин толщиной 13 см | м2 | 3 000.00 |  |
| 3 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 60 мм | м2 | 7 000.00 |  |
| 4 | Планировка обочин | 1 км прохода | 4.00 |  |
| 5 | Уплотнение грунта | 1000м2 | 3.00 |  |
| 6 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия | м2 | 100.1047 |  |
| Объект № 13: а/д «49 км а/д "К-15" - Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 0+000 по км 2+000, протяженностью 2,0 км |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 13 см | м2 | 14 000.00 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 2 200.00 |  |
| 3 | Перевозка грузов | 1 т | 3 908.52 |  |
| 4 | Профилирование грунтовых дорог | 1000м2 | 20.00 |  |
| 5 | Планировка откосов насыпей | 1000м2 | 23.13 |  |
| 6 | Ремонт укрепления обочин толщиной 13 см | м2 | 6 000.00 |  |
| 7 | Уплотнение грунта | 1м3 | 2 200.00 |  |
| Объект № 14: а/д «Подъезд к р.п. Мошково» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+740 по км 3+440, протяженностью 1,7 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см | м2 | 5 100.00 |  |
| 2 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм | м2 | 11 900.00 |  |
| 3 | Замена щитков Треугольник | шт. | 16 |  |
| 4 | Замена щитков Квадрат | шт. | 16 |  |
| 5 | Замена щитков Круг | шт. | 11 |  |
| 6 | Замена щитков КМ (200*300) 6.13 | шт. | 2 |  |
| 7 | Замена щитков 350*700 | шт. | 6 |  |
| 8 | Замена знаков на желтом фоне 900*900 | шт. | 16 |  |
| 9 | Замена металлических стоек дорожных знаков | 1 стойка | 46 |  |
| 10 | Устройство присыпной бермы под знак | шт. | 16 |  |
| 11 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 35.22 |  |
| 12 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки: 1.5, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 3.57 |  |
| 13 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 6.6 |  |
| 14 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 3.53 |  |
| 15 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,2 м | 100 м разметки | 1.54 |  |
| 16 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 1 |  |
| 17 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м | 100 м разметки | 5.6 |  |
| Объект № 15: а/д «60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668, протяженностью 1,82 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см | м2 | 5 460.00 |  |
| 2 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм | м2 | 12 740.00 |  |
| 3 | Замена щитков Треугольник | шт. | 6 |  |
| 4 | Замена щитков Квадрат | шт. | 7 |  |
| 5 | Замена щитков Круг | шт. | 4 |  |
| 6 | Замена щитков КМ (200*300) 6.13 | шт. | 3 |  |
| 7 | Замена знаков Индивидуальное проектирование | м2 | 4.8 |  |
| 8 | Замена знаков на желтом фоне 900*900 | шт. | 4 |  |
| 9 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака | шт. | 22 |  |
| 10 | Устройство присыпной бермы под знаки | шт. | 15 |  |
| 11 | Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки) | шт. | 3 |  |
| 12 | Разборка грунта бермы с перемещением на расстояние 10 м | 6м3 | 15 |  |
| 13 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 0.126 |  |
| 14 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 0.126 |  |
| 15 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1км разметки | 3.904 |  |
| 16 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1км разметки | 0.988 |  |
| 17 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1км разметки | 0.3 |  |
| 18 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1км разметки | 0.075 |  |
| 19 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1км разметки | 0.118 |  |
| 20 | Нанесение сплошных линий краской на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1км разметки | 0.218 |  |
| 21 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.13 | 100 м разметки, 0,01 1/100 | 15 |  |
| 22 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.17 | 100м разметки, 0,01 1/100 | 11 |  |
| 23 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м | 100м разметки, 0,01 1/100 | 20 |  |
| Объект № 16: а/д «12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3,11 км |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | м2 | 31 100.0 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 31 100.0 |  |
| 3 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 14.5548 |  |
| 4 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 13.9328 |  |
| 5 | Подсыпка обочин из резерва | 100 м³ | 23.78 |  |
| 6 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 93.3 |  |
| Объект № 17: а/д «6 км а/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик» в Ордынском районе Новосибирской области, участок Работ с км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно), протяженностью 1,834 км |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | м2 | 18 342.0 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 18 342.0 |  |
| 3 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 8.584 |  |
| 4 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 8.22 |  |
| 5 | Подсыпка обочин из резерва | 100 м³ | 24.7461 |  |
| 6 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 5.503 |  |
| Объект № 18: а/д «29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 11+900 - км 16+800(выборочно), протяженностью 1,403 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование щебеночных дорог | 1000м2 | 17.519 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 9 821.00 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 4 770.20 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 84.18 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 11.79 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 2.81 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 4.209 |  |
| Объект № 19: а/д «Сузун - Каргаполово - Тараданово» в Сузунском районе Новосибирской области, участок Работ с км 18+000 - км 19+218, протяженностью 1,218 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование щебеночных дорог | 1000м2 | 13,291 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 8 526,00 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 4 141.20 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 73.08 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 10.23 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 2.44 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 3.65 |  |
| Объект № 20: а/д «1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 1+200 - км 3+278, протяженностью 2,078 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см | м2 | 6 000.00 |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т | 601.00234 |  |
| 3 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм | м2 | 14 000.00 |  |
| 4 | Ликвидация пучинообразования | 1м3 | 1 578.14 |  |
| 5 | Восстановление профиля водоотводных канав | 1 км | 4.00 |  |
| 6 | Вырубка одиночных кустарников | 1 шт. | 100 |  |
| 7 | Погрузка кустарника | 1 т | 1.00 |  |
| 8 | Перевозка грузов | 1 т | 1 |  |
| Объект № 21: а/д «14 км а/д "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка» в Тогучинском районе Новосибирской области, участок Работ с км 2+865 - км 3+865, протяженностью 1,0 км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт укрепления обочин толщиной 10 см | м2 | 3 000.00 |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т | 300.00 |  |
| 3 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия толщиной 50 мм | м2 | 7 000.00 |  |
| 4 | Восстановление профиля водоотводных канав | 1 км | 2.00 |  |
| Объект № 22: а/д «Черепаново - Искра - Безменово» в Черепановском районе Новосибирской области, участок Работ с км 4+000 - км 12+585(выборочно), протяженностью 0,401 км |  |  |  |  |
| 1 | Профилирование щебеночных дорог | 1000м2 | 9.3171 |  |
| 2 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 2 807.00 |  |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 882.20 |  |
| 4 | Планировка откосов насыпей | 1000 м2 | 30.3156 |  |
| 5 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 1.684 |  |
| 6 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 3.208 |  |
| 7 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 2.406 |  |
| Объект № 23: а/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» в Чулымском районе Новосибирской области, участок Работ с км 3+250 - км 8+000(выборочно), протяженностью 4,430 км |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см | м2 | 31 010.00 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м. | 1м3 | 3 101.00 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна насыпей | 1 м2 | 60 115.10 |  |
| 4 | Устройство дренажных прорезей | 1 м³ | 18.61 |  |
| 5 | Планировка обочин грунтовых | 1 км прохода | 35.44 |  |
| 6 | Уплотнение грунта на обочинах | 1000м2 | 13.29 |  |
| 7 | Вырубка кустарника и подлеска | 1 га | 1.0068 |  |
| 8 | Дробление древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 1.0068 |  |
| 9 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака | шт. | 10 |  |
| 10 | Замена щитков Треугольник | шт. | 6 |  |
| 11 | Замена щитков КМ (200*300) 6.13 | шт. | 4 |  |
| 12 | Устройство присыпной бермы под знак | шт. | 10 |  |

Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении Работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смеси щебеночно - песчаные | Номер смеси по зерновому составу: С1. Марка щебня по дробимости: не ниже 800. | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Труба стальная (для стойки знаков дорожных) | Наружный диаметр 76 мм, Толщина стенки не менее 2,5 мм | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| 3 | Дорожные знаки | Типоразмер знаков: II, III(требуются все типоразмеры знаков); По способу передачи информации: со световозвращающим изображением лицевой поверхности: класс световозвращающихся материалов Iб, II,III, (требуются все классы световозвращающих материалов) | ГОСТ 32945-2014 |
| 4 | Смесь асфальтобетонная дорожная | Мелкозернистая плотная щебеночная асфальтобетонная смесь Тип Б марки II | ГОСТ 9128-2013 |
| 5 | Битум нефтяной дорожный вязкий | БНД 100/130 | ГОСТ 33133-2014 |
| 6 | Бетон тяжелый | Класс бетона прочности на сжатие: В15. | ГОСТ 26633-2015 |
| 7 | Термопластик | Цвет: белый; Класс материала для дорожной разметки: В6; Цвет: желтый; Класс материала для дорожной разметки: В3; (требуются все указанные цвета и классы); Плотность не менее 1,85 г/см3 | ГОСТ 32830-2014 |
| 8 | Краски (эмали) | Цвет: белый; Класс материала для дорожной разметки: В6; Плотность не менее 1,50 г/см3; Адгезия: не менее 1 балла. | ГОСТ 32830-2014 |
| 9 | Краски (эмали) | Цвет: желтый; Класс материала для дорожной разметки: В3; Плотность не менее 1,50 г/см3; Адгезия: не менее 1 балла. | ГОСТ 32830-2014 |
| 10 | Микростеклошарики (МСШ) | Максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20% | ГОСТ Р 53172-2008 |

| РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупки |  | Выполнение работ попланово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах Новосибирской области |  |  |  |  |
|  |  | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог", ГКУ НСО ТУАД |  |  |  |  |
|  |  | Полное и сокращенное наименование |  |  |  |  |
| Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Объем выполненных работ |  | Стоимость ед. (без НДС) | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Болотнинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. а/д "14 км а/д "К-16" - Большеречка" км 0+000 - км 1+997 |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | 1000м2 | 13,979 | 223,79 | 3 128,36 |
| 2 | 02.06.030 | Кирковка грунтовых покрытий | 1м2 | 13 979,00 | 1,57 | 21 947,03 |
| 3.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 13 979,00 | 57,21 | 799 738,59 |
| 3.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 13 979,00 | 110,64 | 1 546 636,56 |
| 3.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) | м2 | 13 979,00 | 44,24 | 618 430,96 |
| 4 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 9,00 | 765,61 | 6 890,49 |
| 5 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1) | 1м3 | 600,00 | 4,89 | 2 934,00 |
| 6 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2) | 1 м3 | 1 500,00 | 6,05 | 9 075,00 |
| 7 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 15,98 | 270,91 | 4 328,06 |
| 8.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 6,88 | 1302,40 | 8 960,51 |
| 8.2 | ФЕР | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 52 шт. | 1,26 м3 | 6,88 | 1106,41 | 7 612,10 |
| 9 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  | 0,00 |
| 9.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000 м2 | 5,50 | 2215,48 | 12 185,14 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 3 041 866,80 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 3 650 240,16 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 3 785 299,05 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 3 970 778,70 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 4 169 317,64 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 4 169 317,64 |
|  |  | Глава 2. а/д "4 км а/д "Н-0418" - Правососновка" км 0+500 - км 3+000. |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | 1000м2 | 15,000 | 223,79 | 3 356,85 |
| 2 | 02.06.030 | Кирковка грунтовых покрытий | 1м2 | 15 000,00 | 1,57 | 23 550,00 |
| 3.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 15 000,00 | 57,21 | 858 150,00 |
| 3.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 15 000,00 | 110,64 | 1 659 600,00 |
| 3.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) | м2 | 15 000,00 | 44,24 | 663 600,00 |
| 4 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 12,50 | 765,61 | 9 570,13 |
| 5 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1) | 1м3 | 700,00 | 4,89 | 3 423,00 |
| 6 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2) | 1 м3 | 1 200,00 | 6,05 | 7 260,00 |
| 7 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 15,98 | 270,91 | 4 328,06 |
| 8.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 7,94 | 1302,40 | 10 341,06 |
| 8.2 | ФЕР | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 90 шт. | 1,26 м3 | 7,94 | 1106,41 | 8 784,90 |
| 9 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  | 0,00 |
| 9.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000 м2 | 5,00 | 2215,48 | 11 077,40 |
| 10 |  | Вырубка кустарника и подлеска: |  |  |  | 0,00 |
| 10.1 | 01-07-003-03 | вручную | 1 га | 0,45 | 45568,02 | 20 505,61 |
| 10.2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.) | 1 га | 0,45 | 91121 | 41 004,45 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 3 324 551,46 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 3 989 461,75 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 4 137 071,84 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 4 339 788,36 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 4 556 777,77 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 4 556 777,77 |
|  |  | Глава 3. а/д "Корнилово - Кармановка" км 8+162 - км 10+052. |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | 1000м2 | 13,230 | 223,79 | 2 960,74 |
| 2 | 02.06.030 | Кирковка грунтовых покрытий | 1м2 | 13 230,00 | 1,57 | 20 771,10 |
| 3.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 13 230,00 | 57,21 | 756 888,30 |
| 3.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 13 230,00 | 110,64 | 1 463 767,20 |
| 3.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) | м2 | 13 230,00 | 44,24 | 585 295,20 |
| 4 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 10,50 | 765,61 | 8 038,91 |
| 5 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): (снятие и надвижка растительного грунта) (группа грунтов 1) | 1м3 | 600,00 | 4,89 | 2 934,00 |
| 6 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (применительно): (Перемещение грунта на обочину и к подошве насыпи) (группа грунтов 2) | 1 м3 | 2 400,00 | 6,05 | 14 520,00 |
| 7 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 15,20 | 270,91 | 4 117,83 |
| 8.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 9,92 | 1302,40 | 12 919,81 |
| 8.2 | ФЕР | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 75 шт. | 1,26 м3 | 9,92 | 1106,41 | 10 975,59 |
| 9 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  | 0,00 |
| 9.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000 м2 | 5,70 | 2215,48 | 12 628,24 |
| 10 |  | Вырубка кустарника и подлеска: |  |  |  | 0,00 |
| 10.1 | 01-07-003-03 | вручную | 1 га | 0,53 | 45568,02 | 24 022,83 |
| 10.2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.) | 1 га | 0,53 | 91121 | 48 037,74 |
|  |  | Итого по главе 3 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 2 967 877,49 |
|  |  | Итого по главе 3 с НДС | 1,2 |  |  | 3 561 452,99 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 3 693 226,75 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 3 874 194,86 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 4 067 904,59 |
|  |  | Всего по главе 3 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 4 067 904,59 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 12 794 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС, руб |  |  |  | 10 661 666,67 |
|  |  | НДС |  |  |  | 2 132 333,33 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 12 794 000,00 |
| Доволенский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д «14 км а/д "Н-0601" - Ильинка – Дружный» на участке км 3+700 – км 5+800, протяженностью 2.100 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | 1000 м2 | 12,60 | 223,79 | 2 819,75 |
| 2.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 12 600,00 | 57,21 | 720 846,00 |
| 2.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 12 600,00 | 268,24 | 3 379 824,00 |
| 2.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см) | м2 | 12 600,00 | 107,28 | 1 351 728,00 |
| 3 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) группа грунтов 2 (применительно): Перемещение грунта на откосы, обочины | 1м3 | 882,00 | 6,05 | 5 336,10 |
| 4 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 31,50 | 765,61 | 24 116,85 |
| 5 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 12,60 | 270,91 | 3 413,47 |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  |  |
| 6.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 4,20 | 2 215,48 | 9 305,02 |
| 7.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 11,760 | 1 302,40 | 15 316,22 |
| 7.2 | ФЕР | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 168 шт. | м3 | 11,760 | 2 682,41 | 31 545,14 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 5 544 250,55 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 6 653 100,66 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 6 899 265,38 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 7 237 329,38 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 7 599 195,85 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 7 599 195,85 |
|  |  | Глава 2. А/д "62 км а/д "К-07" - Ильинка" на участке км 2+000 - км 4+000 (выборочно), протяженностью 1.637км |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-01 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой. кирковкой и укаткой покрытия) | м2 | 11 523,8386 | 12,29 | 141 627,98 |
| 2.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 11 459,00 | 57,21 | 655 569,39 |
| 2.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 11 459,00 | 268,24 | 3 073 762,16 |
| 2.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см) | м2 | 11 459,00 | 107,28 | 1 229 321,52 |
| 3 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) группа грунтов 2 (применительно): Перемещение грунта на откосы, обочины | 1м3 | 687,54 | 6,05 | 4 159,62 |
| 4 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 24,56 | 765,61 | 18 799,68 |
| 5 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 9,82 | 270,91 | 2 660,88 |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  |  |
| 6.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 4,91 | 2 215,48 | 10 880,22 |
| 7 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 13,75 | 1 302,40 | 17 909,04 |
| 7.1 | ФЕР | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) 130 шт. | м3 | 13,75 | 2 682,41 | 36 885,28 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 5 191 575,77 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 6 229 890,92 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 6 460 396,88 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 6 776 956,33 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 7 115 804,15 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 7 115 804,15 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 14 715 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС, руб |  |  |  | 12 262 500,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 2 452 500,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 14 715 000,00 |
| Искитимский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д 28 км а/д "Н-0804"-Китерня"в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ км 0+000 - км 2+150, км 7+850 - 9+500; км 11+000 - 15+358; протяженностью 8.158 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | 1 м2 | 3685,61 | 158,65 | 584 721,69 |
| 2 | 01-01-006-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (добавлять до толщины 4 см) | 1 м2 | 3685,61 | 63,76 | 234 994,36 |
| 3.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей:однослойных толщиной 12 см ( без материала) | 1 м2 | 57106,00 | 57,21 | 3 267 034,26 |
| 3.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м2 | 57106,00 | 111,93 | 6 391 874,58 |
| 3.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на 4 см | 1 м2 | 57106,00 | 44,76 | 2 556 064,56 |
| 4 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 130,528 | 270,91 | 35 361,34 |
| 5 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м2 | 81,580 | 765,61 | 62 458,46 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 13 132 509,25 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 15 759 011,10 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 16 342 094,51 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 17 142 857,14 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 18 000 000,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 18 000 000,00 |
|  |  | Глава 2. А/д 96 км а/д "К-29"-Алексеевский"в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ км 7+810 - 6+000 протяженностью 1,810 км |  |  |  |  |
| 1.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей:однослойных толщиной 12 см ( без материала) | 1 м2 | 12670,00 | 57,21 | 724 850,70 |
| 1.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м2 | 12 670,00 | 111,93 | 1 418 153,10 |
| 1.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на 2 см | 1 м2 | 12 670,00 | 22,38 | 283 554,60 |
| 2 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 115,84 | 270,91 | 31 382,21 |
| 3 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м2 | 86,7537 | 765,61 | 66 419,50 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 2 524 360,11 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 3 029 232,13 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 3 141 313,72 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 3 295 238,09 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 3 460 000,00 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 3 460 000,00 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 21 460 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС, руб |  |  |  | 17 883 333,33 |
|  |  | НДС |  |  |  | 3 576 666,67 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 21 460 000,00 |
| Колыванский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка" (км 85+807 - км 90+557), протяжённость 4,75 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-07-003-02 | Вырубка кустарника и подлеска мотокусторезом | 1 Га | 1,41009 | 32 740,62 | 46 167,07 |
| 2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 Га | 1,41009 | 91 121,00 | 128 488,39 |
| 3 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 (срезка откосов насыпи) | 1 м³ | 7 125,00 | 6,05 | 43 106,25 |
| 4 | 01-01-007-02 | Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком | 1000 м² | 38,40 | 9 797,56 | 376 226,30 |
| 5 |  | Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,2 м) | 1 м² | 33 250,00 |  |  |
| 5.1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 | 1 м³ | 6 650,00 | 6,05 | 40 232,50 |
| 5.2 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м² | 33 250,00 | 13,34 | 443 555,00 |
| 6 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (190 шт. 0,5×1,5×0,2) | 1 м³ | 28,50 |  |  |
| 6.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | 1 м³ | 28,50 | 1 302,40 | 37 118,40 |
| 7 | ГЭСН27-04-003-01 | Устройство покрытя из щебеночно-песчаной смеси С-1 однослойного толщиной 12 см. (20 см) | 1 м² | 33 250,00 | 57,21 | 1 902 232,50 |
| 7.1 |  | ЩПС С-1 при толщине 10 см | 1 м² | 33 250,00 | 111,32 | 3 701 390,00 |
| 7.2 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (10 см) | 1 м² | 33 250,00 | 111,32 | 3 701 390,00 |
| 8 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 1 м³ | 28,50 |  |  |
| 8.1 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | 1 м³ | 28,50 | 1 113,21 | 31 726,49 |
| 9 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 9,50 | 270,91 | 2 573,65 |
| 10 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком | 1000 м² | 14,25 | 2 215,48 | 31 570,59 |
| 9 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м² |  | 765,61 | 0,00 |
| 10 | ФЕР | Ликвидация пучинообразования в т.ч.: |  |  |  | 0,00 |
|  |  | - удаление пучинистого грунта с перевозкой до 5 км h -1.0 м | 1м³ |  | 142,81 | 0,00 |
|  |  | - заполнение траншеи камнем (с уплотнением) h -1.0 м | 1м³ |  | 1 535,56 | 0,00 |
| 11 | ФЕР | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | шт. | 5,00 | 1 062,17 | 5 310,85 |
| 12 | 01-04-005-01 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и дор. знаков) | шт. | 5,00 | 1 232,88 | 6 164,40 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 10 497 252,39 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 12 596 702,87 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 13 062 780,87 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 13 702 857,14 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 14 388 000,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 14 388 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 11 990 000,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 2 398 000,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 14 388 000,00 |
| Коченевский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "Коченево - Поваренка" (км 12+000 - км 14+500), протяжённость 2,50 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-07-003-02 | Вырубка кустарника и подлеска мотокусторезом | 1 Га | 0,14152 | 32740,62 | 4633,41 |
| 2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением | 1 Га | 0,14152 | 91121 | 12895,32 |
| 3 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 (срезка откосов насыпи) | 1 м³ | 3750,000 | 6,05 | 22687,50 |
| 4 |  | Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,1 м) | 1 м² | 17500,000 |  |  |
| 4.1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 | 1 м³ | 1750,000 | 6,05 | 10587,50 |
| 4.2 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м² | 18200,000 | 13,34 | 242788,00 |
| 5 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (100 шт. 0,5×1,5×0,14) | 1 м³ | 10,500 |  |  |
| 5.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | 1 м³ | 10,500 | 1 302,40 | 13675,20 |
| 6.1 | ГЭСН27-04-003-01 | Устройство покрытя из щебеночно-песчаной смеси С-1 однослойного толщиной 12 см. (14) | 1 м² | 17500,000 | 57,21 | 1001175,00 |
| 6.2 |  | ЩПС С-1 при толщине 10 см | 1 м² | 17500,000 | 126,81 | 2219175,00 |
| 6.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (4 см) | 1 м² | 17500,000 | 50,72 | 887600,00 |
| 7 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 1 м³ | 10,500 |  |  |
| 7.1 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | 1 м³ | 10,500 | 1 268,08 | 13314,84 |
| 8 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 10,000 | 270,91 | 2709,10 |
| 9.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком | 1000 м² | 7,500 | 2 215,48 | 16616,10 |
| 10 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м² | 20,000 | 765,61 | 15312,20 |
| 11 | ФЕР | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | 1 шт. | 3,000 | 1 062,17 | 3186,51 |
| 12 | 01-04-005-01 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и дор. знаков) | 1 шт. | 3,00 | 1 234,09 | 3702,27 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 4 470 057,95 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 5 364 069,54 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 5 562 540,11 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 5 835 104,58 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 6 126 859,81 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 6 126 859,81 |
|  |  | Глава 2. А/д "Коченево - Целинное" (км 20+000 - км 22+100), протяжённость 2,1 км |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 (срезка откосов насыпи) | 1 м³ | 3150,000 | 6,05 | 19057,50 |
| 2 |  | Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,1 м) | 1 м² | 14700,000 |  |  |
| 2.1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 | 1 м³ | 1470,000 | 6,05 | 8893,50 |
| 2.2 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м² | 14700,000 | 13,34 | 196098,00 |
| 3 |  | Нарезка дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (84 шт. 0,5×1,5×0,14) | 1 м³ | 8,820 |  |  |
| 3.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | 1 м³ | 8,820 | 1 302,40 | 11487,17 |
| 4 | ГЭСН27-04-003-01 | Устройство покрытя из щебеночно-песчаной смеси С-1 однослойного толщиной 12 см. (14) | 1 м² | 14700,000 | 57,21 | 840987,00 |
| 4.1 |  | ЩПС С-1 при толщине 10 см | 1 м² | 14700,000 | 126,81 | 1864107,00 |
| 4.2 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины на каждый 1 см (4 см) | 1 м² | 14700,000 | 50,72 | 745584,00 |
| 5 |  | Заполнение дренажных прорезей щебеночно-песчаной смесью С-1 | 1 м³ | 8,820 |  |  |
| 5.1 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | 1 м³ | 8,820 | 1 268,08 | 11184,47 |
| 6 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 8,400 | 270,91 | 2275,64 |
| 7 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу самоходным катком | 1000 м² | 6,300 | 2 215,48 | 13957,52 |
| 8 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м² | 16,800 | 765,61 | 12862,25 |
| 9 | ФЕР | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | 1 шт. | 3,000 | 1 062,17 | 3186,51 |
| 10 | 01-04-005-01 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой старого знака (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и дор. знаков) | 1 шт. | 3,00 | 1 234,09 | 3702,27 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 3 733 382,83 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 4 480 059,40 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 4 645 821,59 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 4 873 466,85 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 5 117 140,19 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 5 117 140,19 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 11 244 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 9 370 000,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 1 874 000,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 11 244 000,00 |
| Кочковский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "182 км а/д "К-17р" -Республиканский" на участке км 0+650 - км 2+290, протяженностью 1.640 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 7,665 | 765,61 | 5 868,33 |
| 2.1 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | м2 | 11 484,70 | 373,62 | 4 290 913,61 |
| 2.1 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01, К=1 | м2 | 11 484,70 | 83,53 | 959 316,99 |
| 3.1 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 4 920,00 | 395,48 | 1 945 761,60 |
| 3.2 | 01-01-006-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (К=5) | м2 | 4 920,00 | -201,85 | -993 102,00 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 6 208 758,53 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 7 450 510,24 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 7 726 179,12 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 8 104 761,90 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 8 510 000,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 8 510 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 7 091 666,66 |
|  |  | НДС |  |  |  | 1 418 333,33 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 8 510 000,00 |
|  | Маслянинский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" (км 2+000 - км 3+000), протяжённость 1,0 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-001-04 | Механизированная очистка покрытия от пыли и грязи: КДМ мощностью от 210л.с. до 270л.с. с увлажнением | 1 м² | 7 000,00 | 0,12 | 840,00 |
| 2.1 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | 1 м² | 7 000,00 | 313,47 | 2 194 290,00 |
| 2.2 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (2 см) | 1 м² | 7 000,00 | 136,96 | 958 720,00 |
| 3 | 01-01-004-02 | Планировка обочин механизированным способом гравийных | 1 км прохода | 4,00 | 318,02 | 1 272,08 |
| 4 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  |  |  |
| 4.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000 м² | 3,00 | 2 215,48 | 6 646,44 |
| 5 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | 1 м² | 3 000,00 | 121,64 | 364 920,00 |
| 5.1 | 01-01-006-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (3 см) | 1 м² | 3 000,00 | 36,36 | 109 080,00 |
| 6 | ФЕР 27-03-009-01 (прим.) | Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление колейности) Н-5см | 1 м² | 100,1047 | 121,38 | 12 150,71 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 3 647 919,23 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 4 377 503,08 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 4 539 470,69 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 4 761 904,76 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 5 000 000,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 5 000 000,00 |
|  |  | Глава 2. 49 км а/д "К-15" - Березово (км 0+000 - км 2+000), протяжённость 2 км |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.): группа грунтов 2 | 1 м³ | 2200,00 | 6,05 | 13 310,00 |
| 2 | ФССЦпг | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, дальность возки: 4,0 км | 1 т | 3908,52 | 46,23 | 180 690,88 |
| 3 | 01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | 1000 м² | 20,00 | 223,79 | 4 475,80 |
| 4.1 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу | 1 м³ | 2200,00 | 17,30 | 38 060,00 |
| 4.2 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять (7 пр.) | 1 м³ | 2200,00 | 14,35 | 31 570,00 |
| 5.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | 1 м² | 14000,00 | 57,21 | 800 940,00 |
| 5.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м² | 14000,00 | 85,11 | 1 191 540,00 |
| 5.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (3 см) | 1 м² | 14000,00 | 25,53 | 357 420,00 |
| 6 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000 м² | 23,13 | 765,61 | 17 709,18 |
| 7.1 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | 1 м² | 6 000,00 | 121,64 | 729 840,00 |
| 7.2 | 01-01-006-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01 (3 см) | 1 м² | 6 000,00 | 36,36 | 218 160,00 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 3 583 715,86 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 4 300 459,03 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 4 459 576,01 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 4 678 095,24 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 4 912 000,00 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 4 912 000,00 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 9 912 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 8 260 000,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 1 652 000,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 9 912 000,00 |
| Мошковский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. а/д "Подъезд к р.п. Мошково" км 1+740 - км 3+440, протяжённость 1,7 км |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 5100,00 | 179,36 | 914 736,00 |
| 2.1 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | 1 м2 | 11900,00 | 315,93 | 3 759 567,00 |
| 2.2 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 | 1 м2 | 11900,00 | 69,24 | 823 956,00 |
| 3.1 | 01-04-004-01 | Замена щитков дорожных знаков на стойках (без стоимости щитка) | 1 шт. | 67 | 309,54 | 20 739,18 |
| 3.2 |  | Типоразмер - III, световозвращающий класс – II: |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Треугольник | 1 шт. | 16 | 2001,73 | 32 027,68 |
| 3.2.2 |  | Квадрат | 1 шт. | 16 | 2693,85 | 43 101,60 |
| 3.2.3 |  | Круг | 1 шт. | 11 | 2603,7 | 28 640,70 |
| 3.2.4 |  | КМ (200*300) 6.13 | 1 шт. | 2 | 738,01 | 1 476,02 |
| 3.2.5 |  | 350*700 | 1 шт. | 6 | 1417,59 | 8 505,54 |
| 3.3 |  | Типоразмер - III, световозвращающий класс – III: |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Знаки на желтом фоне 900*900 | 1 шт. | 16 | 4898,04 | 78 368,64 |
| 4.1 | 01-04-005-02 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и дор. знаков) | 1шт. | 46 | 1370,93 | 63 062,78 |
| 4.2 |  | стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4,5 м) оцинк. | шт. | 46 | 3374,94 | 155 247,24 |
| 5 | ФЕР | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | 1 шт. | 16 | 1062,17 | 16 994,72 |
|  |  | Итого по разделу 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 5 946 423,10 |
|  |  | Итого по разделу 1 с НДС | 1,2 |  |  | 7 135 707,72 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 7 399 728,91 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 7 762 315,63 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,05 | 1,05 |  |  | 8 150 431,41 |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 8 150 431,41 |
|  |  | Раздел 2. |  |  |  |  |
| 1 | 01-06-024-01 | Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 35,22 | 9708,16 | 341 921,40 |
| 2 | 01-06-026-02 | Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.5, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 3,57 | 2574,907 | 9 192,42 |
| 3 | 01-06-026-04 | Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.6, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 6,6 | 7351,866 | 48 522,32 |
| 4 | 01-06-026-06 | Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.7, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 3,53 | 4962,178 | 17 516,49 |
| 5 | 01-06-026-08 | Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.8, ширина 0,2 м | 100 м разметки | 1,54 | 4962,178 | 7 641,75 |
| 6 | 01-06-026-14 | Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки: 1.11, ширина 0,1 м | 100 м разметки | 1 | 16905,155 | 16 905,16 |
| 7 | 01-06-033-01 | Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м | 10 м разметки | 5,6 | 15966,115 | 89 410,24 |
|  |  | Итого по разделу 2 в ценах на 15.06.2018г. без НДС |  |  |  | 531 109,78 |
|  |  | Итого по разделу 2 с НДС | 1,2 |  |  | 637 331,74 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,05 | 1,05 |  |  | 669 198,33 |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 669 198,33 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 8 819 629,74 |
|  |  | Глава 2. а/д "60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка" км 1+000 - км 2+100; км 10+948 - км 11+668. |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 5460,00 | 179,36 | 979 305,60 |
| 2.1 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | 1 м2 | 12740,00 | 315,93 | 4 024 948,20 |
| 2.2 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 | 1 м2 | 12740,00 | 69,24 | 882 117,60 |
| 3.1 | 01-04-004-01 | Замена щитков дорожных знаков на стойках (без стоимости щитка) | 1 шт. | 27 | 309,54 | 8 357,58 |
| 3.2 |  | Типоразмер - III, световозвращающий класс – II: |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Треугольник | 1 шт. | 6 | 2001,73 | 12 010,38 |
| 3.2.2 |  | Квадрат | 1 шт. | 7 | 2693,85 | 18 856,95 |
| 3.2.3 |  | Круг | 1 шт. | 4 | 2603,7 | 10 414,80 |
| 3.2.4 |  | КМ (200*300) 6.13 | 1 шт. | 3 | 738,01 | 2 214,03 |
| 3.2.5 |  | Индивидуальное проектирование | м2 | 4,8 | 6932,57 | 33 276,34 |
| 3.3 |  | Типоразмер - III, световозвращающий класс – III: |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Знаки на желтом фоне 900*900 | 1 шт. | 4 | 4898,04 | 19 592,16 |
| 4.1 | 01-04-005-02 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака (бетонирование фундамента, без стоимости стоек и дор. знаков) | 1шт. | 22 | 1370,93 | 30 160,46 |
| 4.2 |  | стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4,5 м) оцинк. | шт. | 22 | 3374,94 | 74 248,68 |
| 5 | ФЕР | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | 1 шт. | 15 | 1062,17 | 15 932,55 |
| 6 |  | Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки) 12 м3 грунта | 1 шт. | 3 | 2124,42 | 6 373,26 |
| 7 | ФЕР | Разборка грунта бермы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (существующих) | 6 м3 | 15 | 36,31 | 544,65 |
| 8 |  | Вырубка кустарника и подлеска: |  |  |  |  |
| 8.1 | 01-07-003-03 | вручную | 1 га | 0,126 | 45568,02 | 5 762,31 |
| 8.2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.) | 1 га | 0,126 | 91121 | 11 522,73 |
|  |  | Итого по разделу 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 6 135 638,28 |
|  |  | Итого по разделу 1 с НДС | 1,2 |  |  | 7 362 765,94 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 7 635 188,28 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 8 009 312,50 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 8 409 778,13 |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 8 409 778,13 |
|  |  | Раздел 2. |  |  |  |  |
| 1 | ОСН 01-06-001-01 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 3,904 | 12831,64 | 50 094,72 |
| 2 | ОСН 01-06-003-02 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,988 | 4 416,77 | 4 363,77 |
| 3 | ОСН 01-06-003-04 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,3 | 9 963,41 | 2 989,02 |
| 4 | ОСН 01-06-003-06 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,075 | 7 273,99 | 545,55 |
| 5 | ОСН 01-06-003-08 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,118 | 7 501,75 | 885,21 |
| 6 | ОСН 01-06-003-14 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,218 | 21 021,14 | 4 582,61 |
| 7 | ОСН 01-06-010-09 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.13 | 100 м разметки, 0,01 1/100 | 15 | 67,64 | 1 014,67 |
| 8 | ОСН 01-06-010-14 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.17 | 100 м разметки, 0,01 1/100 | 11 | 34,81 | 382,90 |
| 9 | ОСН 01-06-010-10 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м | 100 м разметки, 0,01 1/100 | 20 | 336,13 | 6 722,61 |
|  |  | Итого по разделй 2 в ценах на 15.06.2018г. без НДС |  |  |  | 71 581,06 |
|  |  | Итого по разделу 2 с НДС | 1,2 |  |  | 85 897,27 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 90 192,13 |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 90 192,13 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 8 499 970,26 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 17 319 600,00 |
|  |  | Итого по району без НДС, руб |  |  |  | 14 433 000,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 2 886 600,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 17 319 600,00 |
|  | Ордынский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "12 км а/д "К-18р" -Устюжанино-Новокузьминка" на участке км 1+340 - км 4+450, протяженностью 3+110км |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-01 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | м2 | 31 100,0 | 12,29 | 382 219,00 |
| 2 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 14,5548 | 765,61 | 11 143,30 |
| 3.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей механизированным способом (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 13,9328 | 642,01 | 8 945,00 |
| 3.2 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | м3 | 13,9328 | 1840,42 | 25 642,20 |
| 4.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 31 100,0 | 57,21 | 1 779 231,00 |
| 4.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 31 100,0 | 184,04 | 5 723 644,00 |
| 4.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см) | м2 | 31 100,0 | 73,6 | 2 288 960,00 |
| 5 | 01-01-002-01 | Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м | 100 м3 | 23,78 | 810,19 | 19 266,32 |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  |  |
| 6.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 93,3 | 2215,48 | 206 704,28 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 10 445 755,10 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 12 534 906,12 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 12 998 697,65 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 13 635 633,84 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 14 317 415,53 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 14 317 415,53 |
|  |  | Глава 2. А/ д "К-30" -Малоирменка-Верх-Чик" на участке км 9+420 - км 11+156; км 19+360 - км 20+000 (выборочно) протяженностью 1+834 км |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-01 | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала (с разломкой, кирковкой и укаткой покрытия) | м2 | 18 342 | 12,29 | 225 423,18 |
| 2 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 8,584 | 765,61 | 6 572,00 |
| 3.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей механизированным способом (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 8,22 | 642,01 | 5 277,32 |
| 3.2 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | м3 | 8,22 | 1840,42 | 15 128,25 |
| 4.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | м2 | 18 342 | 57,21 | 1 049 345,82 |
| 4.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | м2 | 18 342 | 184,04 | 3 375 661,68 |
| 4.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (К=4) (14 см) | м2 | 18 342 | 73,6 | 1 349 971,20 |
| 5 | 01-01-002-01 | Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м | 100 м3 | 24,7461 | 810,19 | 20 049,04 |
| 6 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу: |  |  |  |  |
| 6.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 5,503 | 2215,48 | 12 191,79 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 6 059 620,28 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 7 271 544,33 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 7 540 591,47 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 7 910 080,45 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 8 305 584,47 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 8 305 584,47 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 22 623 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 18 852 500,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 3 770 500,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 22 623 000,00 |
| Сузунский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "29 км а/д К-29" - Заковряжино - Шипуново, км 11+900-км16+800 (выборочно), протяженностью 1,403 км. |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-02 | Профилирование щебеночных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 17,519 | 247,35 | 4 333,22 |
| 2.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м. | 1 м2 | 9 821,00 | 57,21 | 561 859,41 |
| 2.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м2 | 9 821,00 | 107,10 | 1 051 829,10 |
| 2.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см) | 1 м2 | 9 821,00 | 42,84 | 420 731,64 |
| 3 |  | Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м |  |  |  |  |
| 3.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 403,00 | 4,89 | 6 860,67 |
| 4 |  | Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи |  |  |  |  |
| 4.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 964,20 | 4,89 | 9 604,94 |
| 5 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 84,18 | 765,61 | 64 449,05 |
| 6 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых (шириной 1.5м с каждой стороны) | 1 км прохода | 2,81 | 270,91 | 760,17 |
| 7 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  |  |  |
| 7.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 4,209 | 2 215,48 | 9 324,96 |
| 8 |  | Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи |  |  |  |  |
| 8.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 403,00 | 4,89 | 6 860,67 |
| 9.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 11,79 | 1302,40 | 15 355,30 |
| 9.2 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | м3 (в плотном теле) | 14,86 | 1070,97 | 15 914,61 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 2 167 883,74 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 2 601 460,49 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 2 697 714,53 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 2 829 902,55 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 2 971 397,68 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 2 971 397,68 |
|  |  | Глава 2. А/д "Сузун - Каргаполово - Тараданово", км 18+000-км19+218, протяженностью 1,218км. |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-02 | Профилирование щебеночных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 13,291 | 247,35 | 3 287,47 |
| 2 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м. | 1 м2 | 8 526,00 | 57,21 | 487 772,46 |
| 3 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м2 | 8 526,00 | 107,10 | 913 134,60 |
| 4 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см) | 1 м2 | 8 526,00 | 42,84 | 365 253,84 |
|  |  | Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 218,00 | 4,89 | 5 956,02 |
|  |  | Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 705,20 | 4,89 | 8 338,43 |
| 7 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 73,08 | 765,61 | 55 950,78 |
| 8 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых (шириной 1.5м с каждой стороны) | 1 км прохода | 2,44 | 270,91 | 661,02 |
|  |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  |  |  |
| 9 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 3,65 | 2 215,48 | 8 086,50 |
|  |  | Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 1 218,00 | 4,89 | 5 956,02 |
| 11 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 10,23 | 1302,40 | 13 323,55 |
| 12 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | м3 (в плотном теле) | 12,89 | 1070,97 | 13 804,80 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 1 881 525,49 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 2 257 830,59 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 2 341 370,31 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 2 456 097,46 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 2 578 902,32 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 2 578 902,32 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 5 550 300,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 4 625 250,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 925 050,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 5 550 300,00 |
| Тогучинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. Основные работы по устройству покрытия из а/б смеси на а/д "1 км а/д "Н-2604" - Березиково - 39 км а/д "К-38"" на участке км 1+200 - км 3+278, протяжённостью 2,078км |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2): без применения укладчиков асфальтобетона | т | 601,00234 | 3 329,95 | 2 001 307,74 |
| 2.1 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | м2 | 14 000,00 | 318,07 | 4 452 980,00 |
| 2.2 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 | м2 | 14 000,00 | 69,73 | 976 220,00 |
| 3 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 6 000,00 | 146,53 | 879 180,00 |
| 4 | ФЕР | Ликвидация пучинообразования в т.ч.: |  |  |  | - |
| 4.1 |  | - удаление пучинистого грунта с перевозкой до 5 км | 1м3 | 1 578,14 | 142,81 | 225 374,17 |
| 4.2 |  | - заполнение траншеи камнем (с уплотнением) | 1м3 | 1 578,14 | 823,58 | 1 299 724,54 |
| 4 |  | Восстановление профиля водоотводных канав |  |  |  | - |
| 4.1 | 01-01-016-02 | экскаватором-планировщиком | 1км | 4,00 | 16 865,81 | 67 463,24 |
| 5 | 01-07-004-01 | Вырубка одиночных кустарников (вручную) | 1 шт. | 100,00 | 14,64 | 1 464,00 |
| 6 | ФССЦ | Погрузка кустарника | 1т | 1,00 | 186,20 | 186,20 |
| 7 | ФССЦпг | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1т |  |  | - |
| 7.1 |  | дальность возки, 10 км | 1т | 1 | 91,82 | 91,82 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 9 903 991,71 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 11 884 790,05 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 12 324 527,28 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 12 928 429,12 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 13 574 850,58 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 13 574 850,58 |
|  |  | Глава 2. Основные работы по устройству покрытия из а/б смеси на а/д "14 км а/д "Н-2603" - Пойменное- Пятилетка" на участке км 2+865 - км 3+865, протяжённостью 1,0 км |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (тип Б марки 2): без применения укладчиков асфальтобетона | т | 300,00 | 3 329,95 | 998 985,00 |
| 2 | ФЕР27-06-031-01 | Ремонт мелких повреждений асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном (тип Б марки 2) толщиной 40мм | м2 | 7 000,00 | 318,07 | 2 226 490,00 |
| 2.1 | ФЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 | м2 | 7 000,00 | 69,73 | 488 110,00 |
| 3 | 01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин ЩПС С-1 Н-10 см | м2 | 3 000,00 | 146,53 | 439 590,00 |
| 4 |  | Восстановление профиля водоотводных канав |  |  |  | - |
| 4.1 | 01-01-016-02 | экскаватором-планировщиком | 1км | 2,00 | 16 865,81 | 33 731,62 |
|  |  | Итого по главе 2 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 4 186 906,62 |
|  |  | Итого по главе 2 с НДС | 1,2 |  |  | 5 024 287,94 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 5 210 186,59 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 5 465 485,73 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 5 738 760,02 |
|  |  | Всего по главе 2 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 5 738 760,02 |
|  |  | Итого по главам стоимость работ в ценах на 2019 год |  |  |  | 19 313 610,60 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 16 094 675,50 |
|  |  | НДС |  |  |  | 3 218 935,10 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 19 313 610,60 |
|  | Черепановский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д "Черепаново - Искра - Безменово" км 4 - км 12+585 (выборочно), протяженностью 0,401 км щеб. |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-017-02 | Профилирование щебеночных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 9,3171 | 247,35 | 2 304,59 |
| 2.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 14 см (без материала) шириной 7 м. | 1 м2 | 2 807 | 57,21 | 160 588,47 |
| 2.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м2 | 2 807,00 | 110,08 | 308 994,56 |
| 2.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на каждый 1см (4 см) | 1 м2 | 2 807,00 | 44,04 | 123 620,28 |
| 5 |  | Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м |  |  |  |  |
| 5.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 240,60 | 4,89 | 1 176,53 |
| 6 |  | Срезка откосов насыпи с перемещением грунта на обочины и подошву насыпи |  |  |  |  |
| 6.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 401,00 | 4,89 | 1 960,89 |
| 7 | 01-01-007-01 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | 1000м2 | 30,3156 | 765,61 | 23 209,93 |
| 8 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 3,208 | 270,91 | 869,08 |
| 9 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  |  |  |
| 9.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000м2 | 2,406 | 2 215,48 | 5 330,44 |
| 10 |  | Обратная надвижка растительного грунта на откосы насыпи |  |  |  |  |
| 10.1 | ФЕР01-02-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (группа грунтов 1) | м3 | 240,60 | 4,89 | 1 176,53 |
| 11.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | м3 | 1,684 | 1302,40 | 2 193,50 |
| 11.2 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | м3 (в плотном теле) | 1,68 | 1100,81 | 1 853,98 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 633 278,78 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 759 934,54 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 788 052,12 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 826 666,67 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 868 000,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 868 000,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 723 333,33 |
|  |  | НДС |  |  |  | 144 666,67 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 868 000,00 |
|  | Чулымский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. А/д «3 км а/д «К-37» - комбинат «Техника» (км 3+250 - км 8+000 (выборочно)) |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление поперечного профиля земляного полотна |  |  |  |  |
| 1.1 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м² | 15 815,10 | 13,34 | 210 973,43 |
| 2 |  | Нарезка корыта под покрытие шириной 7 м с перемещением материала на обочину (h-0,10 м) |  |  |  |  |
| 2.1 | ФЕР01-02-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами группа грунтов 2 | 1 м³ | 3 101,00 | 6,05 | 18 761,05 |
| 3 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м² | 44 300,00 | 13,34 | 590 962,00 |
| 4 |  | Устройство покрытия переходного типа на ширину 7м (h=0,14 м) |  |  |  |  |
| 4.1 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство покрытий из щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала) | 1 м² | 31 010,00 | 57,21 | 1 774 082,10 |
| 4.2 |  | ЩПС С-1 при толщине покрытия 10 см | 1 м² | 31 010,00 | 204,40 | 6 338 444,00 |
| 4.3 |  | ЩПС С-1, добавлять при увеличении толщины покрытия на 4см | 1 м² | 31 010,00 | 81,76 | 2 535 377,60 |
| 5 |  | Устройство дренажных прорезей в обочине для обеспечения водоотвода (180 шт. 0,5×1,5×0,14) |  |  |  |  |
| 5.1 | ФЕР | Устройство дренажных прорезей вручную (без стоимости материала ЩПС-1) | 1 м³ | 18,61 | 1 302,40 | 24 232,45 |
| 5.2 |  | Стоимость ЩПС С-1 (с учетом к=1,26) | 1 м³ | 18,61 | 2 044,02 | 38 031,04 |
| 6 | 01-01-004-01 | Планировка обочин механизированным способом грунтовых | 1 км прохода | 35,44 | 270,91 | 9 601,05 |
| 7 |  | Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу |  |  |  |  |
| 7.1 | 01-01-003-01 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах 16 т | 1000 м² | 13,29 | 2 215,48 | 29 443,73 |
| 8 |  | Вырубка кустарника и подлеска: |  |  |  |  |
| 8.1 | 01-07-003-02 | мотокусторезом | 1 га | 1,00680 | 32 740,62 | 32 963,39 |
| 8.2 | 01-07-008-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с последующим распределением (на базе трактора 80 л.с.) | 1 га | 1,00680 | 91 121,00 | 91 741,00 |
| 9 |  | Обустройство дороги: |  |  |  |  |
| 9.1 | 01-04-005-02 | Замена металлических стоек дорожных знаков с установкой нового знака (бетонирование фундамента. без стоимости стоек и дор. знаков) | шт. | 10,00 | 1 421,49 | 14 214,90 |
| 9.2 |  | стойка дор.знака мет. диам. 76 (L=4м) оцинк. | шт. | 10,00 | 3 124,89 | 31 248,90 |
| 9.3 |  | Знаки МСВ-Iб-Ц2-ГОСТ 32945 (пленка тип Б): |  |  |  |  |
| 9.4 |  | КМ (200*300) 6.13 | шт. | 4,00 | 738,49 | 2 953,96 |
| 9.5 |  | Треугольник | шт. | 6,00 | 2 004,23 | 12 025,38 |
| 9.6 |  | Устройство присыпной бермы под знак (1 стойка) 6 м3 грунта | шт. | 10,00 | 1 062,17 | 10 621,70 |
|  |  | Итого по главе 1 в ценах на 01.07.2016г. без НДС |  |  |  | 11 765 677,68 |
|  |  | Итого по главе 1 с НДС | 1,2 |  |  | 14 118 813,22 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2017г. с индексом-дефлятором К=1,037 | 1,037 |  |  | 14 641 209,31 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2018г. с индексом-дефлятором К=1,049 | 1,049 |  |  | 15 358 628,57 |
|  |  | Стоимость работ в ценах 2019г. с индексом-дефлятором К=1,050 | 1,05 |  |  | 16 126 560,00 |
|  |  | Всего по главе 1 в ценах на 2019 год. |  |  |  | 16 126 560,00 |
|  |  | Итого по району без НДС |  |  |  | 13 438 800,00 |
|  |  | НДС |  |  |  | 2 687 760,00 |
|  |  | Итого по району с НДС, руб |  |  |  | 16 126 560,00 |
|  |  | Итого ПО ЛОТУ №3 БЕЗ НДС |  |  |  | 145 686 725,50 |
|  |  | НДС |  |  |  | 29 137 345,10 |
|  |  | ИТОГО ПО ЛОТУ№3 С НДС |  |  |  | 174 824 070,60 |
|  | Составил: |  | Горьков К. В. |  |  |  |
|  | Проверил: |  | Сафронова Ю. А. |  |  |  |
|  | Главный инженер ГКУ НСО ТУАД |  | Буланов М.Ю. |  |  |  |