Соглашение №______

к Контракту № 1/734 от «17» ноября 2023 г.

г. Новосибирск						            «___»___________ 2025 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (АО «Новосибирскавтодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кекулиди Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании части 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ, руководствуясь п. 10.3. Контракта, в связи с отсутствием грунтовых карьеров в Чулымском районе Новосибирской области и невозможностью выполнения работ по главе 2 (земляное полотно), Стороны пришли к соглашению о расторжении  Контракта, и договорились о нижеследующем:

1. Расторгнуть по взаимному согласию Сторон контракт № 1/734 от «17» ноября 2023 г. на выполнение работ по устройству временного объезда при ликвидации аварийной ситуации на мосту через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области.

2. На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 19 650 177,01 (Девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей 01 копейка, с учетом НДС.

3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ и несет гарантийные обязательства, в соответствии с условиями Контракта (раздел 6).

4. Обязательства Сторон по Контракту считаются прекращенными с момента подписания Сторонами настоящего соглашения, за исключением исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, указанных в п. 3 настоящего соглашения.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.

| Заказчик: Начальник ГКУ НСО ТУАД __________ В.В. Воспанчук М.П. |  | Подрядчик: Генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» _______________ Д.В. Кекулиди М.П. |
| --- | --- | --- |